Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci na zakázku: Technický dozor investora v rámci akce „Zateplení DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem“

Smlouva o poskytování služeb

Smluvní strany

Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T.G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupené: Mgr. Editou Vaňkovou, starostkou města

IČ: 00277819

ve věcech technických : Ing. Radmila Fiľakovská, vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města

Ing. Jan Fíla, vedoucí oddělení rozvoje, investic a správy nemovitostí

bankovní spojení: ČSOB a.s., 273090363/0300

(dále jen „objednatel")

a

Společnost/jméno:…………………………………………

se sídlem:…………………………………………………….

zastoupená:…………………………………………………..

IČO: …………………………………………………………..

DIČ: CZ……………………………………………………….

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem ……………..

bankovní spojení: ……………………………………………

číslo účtu: ……………………………………………………

(dále jen „poskytovatel")

(objednatel a poskytovatel také dále společně jako „smluvní strany“)

- Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následující

- smlouvy o poskytování služeb

- (dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Objednatel je nositelem projektu „Zateplení DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem“, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.

Tato smlouva je s poskytovatelem uzavírána na základě realizace výběrového řízení nazvaného „Technický dozor investora“.

I.

## Předmět smlouvy

- Předmětem plnění této smlouvy je komplexní zajištění technického dozoru investora (dále jen „TDI“) v průběhu realizace níže uvedené stavby projektu včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci projektu.

- Jedná se o projekt nazvaný: Zateplení DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

Předpokládaný termín zahájení doby plnění:     květen 2012

Předpokládaný termín ukončení doby plnění:	září 2013

Místo plnění: DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

Zajištění plnění předmětu zakázky bude záviset na termínu zahájení stavebních prací. V případě, že bude posunut termín zahájení stavebních prací, posouvá se i termín plnění předmětu této zakázky.

Stavba a stavební práce budou z provozních a investičních důvodů rozděleny na dvě etapy =               květen 2012 – srpen 2012 a květen 2013 – září 2013.

- Objednatel se zavazuje za činnost dle odstavce 1 tohoto článku uhradit poskytovateli odměnu sjednanou dle článku V. této smlouvy.

II.

## Rozsah plnění

Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zabezpečit následující činnosti:

- Seznámení se s dokumentací pro realizaci stavby, především s obsahem smluv, projektovou dokumentací, stavebním povolením a s obsahem vydaných správních rozhodnutí;

- Odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu;

- Sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby;

- Spolupráci s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

- Spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při provádění odstranění případných závad projektu;

- Kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke stavebnímu povolení dle § 18 vyhl. č. 526/2006 Sb. zhotovitelem, zajištění jejich ohlašování a účastnění se těchto prohlídek;

- Organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby 1 x za 14 dní a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů z jednání

- Sledování a kontrola stavby z hlediska prováděných prací;

- Kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s právními předpisy a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

- Sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách, pravidelné zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby, stanovení podmínek na nápravu;

- Sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.)

- Okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech;

- Sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu (harmonogramu);

- Kontrola podkladů pro fakturování

- Spolupráci při technickém řešení veškerých sporů;

- Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, dohled nad odstraněním vad a nedodělků;

- Účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu o předání a převzetí;

- Účast na kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu;

- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem;

- Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby;

- Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání objednateli k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla.

- Zajištění a kontrola dodržování podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v rozsahu dle projektové dokumentace.

III.

## Práva a povinnosti POSKYTOVATELE

- Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu objednatele, dle platných právních předpisů, předpisů příslušného dotačního programu a ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace.

- Poskytovatel bude uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy.

- Poskytovatel taktéž neodpovídá za vady v poskytnutých konzultačních a poradenských službách způsobených použitím nedostatečných nebo vadných podkladů, informací a věcí, předaných mu k výkonu jeho činnosti objednatelem.

- Poskytovatel se zavazuje, že bude průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na rozhodnutí a postup objednatele v rámci zadávacího řízení.

- Zjistí-li poskytovatel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy ve lhůtě 7 dnů, je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu ve výpověďní lhůtě jednoho měsíce. Poskytovateli náleží v tomto případě částka za dosud provedené služby ve prospěch objednatele.

- Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. Tyto údaje jsou poskytovatelem považovány za předmět obchodního tajemství objednatele ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení se netýká povinností poskytovat informace podle zvláštních právních předpisů, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

- Poskytovatel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v přímé souvislosti činností poskytovatele při plnění předmětu této smlouvy tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat, minimálně ve výši 300 000,- Kč. Je povinen pojistnou smlouvu udržovat po dobu poskytování činnosti v platnosti a řádně a včas platit pojistné.

- Poskytovatel určil osobu zodpovědnou za smluvní plnění ……………………………….., tel. …………………………., e-mail: …………………………... Poskytovatel je oprávněn změnit tuto osobu písemným sdělením objednateli spolu s uvedením jména nového osoby zodpovědné za smluvní plnění a jejích kontaktních údajů tak, aby tato změna nenarušila plynulost poskytovaných služeb. Osoba zodpovědná za smluvní plnění je oprávněn činit za poskytovatele jakékoliv úkony v rámci plněn předmětu této smlouvy.

- Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván poskytne.

- Poskytovatel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

IV.

#### Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen předat včas poskytovateli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit poskytovatel v rámci své činnosti.

- Objednatel je povinen předat poskytovateli projektovou dokumentaci, stavební povolení a další dokumentaci projektu nezbytné k plnění předmětu této smlouvy.

- Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost poskytovatele a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost.

- Objednatel určuje kontaktní osobu zodpovědnou za smluvní plnění následovně: Ing. Jan Fíla, odbor rozvoje a investic, e-mail: fila.jan@mudk.cz, tel: + 420 499 318 817, +420 733 598 776.

- Objednatel je oprávněn kontaktní osobu jednostranně změnit písemným sdělením poskytovateli spolu s uvedením jména a kontaktních údajů nové kontaktní osoby.

- Objednatel je povinen poskytovateli za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou vyplatit odměnu, a to ve výši uvedené v článku V. této smlouvy.

V.

ODMĚNA

- Celková odměna za služby provedené poskytovatelem dle této smlouvy činí: ………………… bez DPH, (slovy: ……………………………… bez DPH).

- Odměna je pevná a nepřekročitelná za veškeré činnosti poskytovatele uvedené v Článku I. a II. smlouvy.

- Odměna poskytovatele zahrnuje veškeré vynaložené náklady poskytovatele.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Platby odměny dle článku V. této smlouvy za předmět plnění této smlouvy budou probíhat jednou za 30 dnů dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis poskytnutých služeb dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení poskytnutých služeb objednatelem nebo jeho kontaktní osobou, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu poskytnutých služeb. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu poskytnutých služeb za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený objednatelem nebo jeho kontaktní osobou. Dílčím zdanitelným plněním jsou služby poskytnuté zhotovitelem v každém kalendářním měsíci.

- Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu zahrnující dokumenty pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání objednateli k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění stavby projektu. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí všech dokumentů podle předávacího protokolu. Poskytovatel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný výše uvedený Předávací protokol, jehož součástí bude písemné potvrzení poskytnutých služeb a předaných dokumentů objednatelem nebo jeho kontaktní osobou. Celkovým zdanitelným plněním je řádné poskytnutí služeb podle této smlouvy.

- Součet fakturovaných částek dle odstavce 1 a 2 nesmí překročit částku uvedenou odst. 1 článku V.

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

- Daňové doklady budou opatřené názvem a číslem projektu budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- Doba splatnosti veškerých faktur vystavených poskytovatelem bude činit 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za den úhrady faktury je smluvními stranami považován den, kdy objednatel odešle finanční prostředky ze svého peněžního ústavu na účet poskytovatele.

- DPH bude fakturováno podle daňového zákona platného v den fakturace.

- Faktury musí obsahovat název a číslo projektu, dále musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů a údaje, které identifikují souvislost zakázky se zadávacím řízením (projektem). Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VII.

SANKCE

- V případě, že poskytovatel zvlášť hrubým způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % dosud uhrazené ceny včetně DPH, a to za každé jednotlivé porušení. Tímto ustanovením není dotčena náhrada škody.

- V případě, kdy poskytovatel poruší povinnost vyplývající z této smlouvy a z tohoto důvodu bude objednatel nucen uhradit smluvní sankci ve prospěch zhotovitele stavby projektu, je objednatel oprávněn částku ve shodné výši vyfakturovat poskytovateli, který v takovém případě není oprávněn proti této sankci podat námitky vůči objednateli, jak je uvedeno níže.

- Pro případ nesplnění úhrady faktury ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Způsob vyúčtování sankcí:

  - Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce;

  - Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do pěti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné;

  - Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává;

  - Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců od dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

- Lhůta splatnosti sankcí

  - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované a nerozporované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

VIII.

#### Doba trvání smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby podpisu předávacího protokolu dle odstavce 2 článku VI. smlouvy.

- Tento smluvní vztah může být ukončen:

- oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě;

- odstoupením od smlouvy při porušení závazků touto smlouvou přijatých, tj. porušuje-li druhá smluvní strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost výpovědi výslovně upozorněna;

- výpovědí jedné ze smluvních stran ve výpovědní lhůtě 3 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně;

- pokud objednatel nezíská dotaci z programu OPŽP.

- Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením předmětu plnění, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci plnění veškerých činností provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany se dohodly v souladu s § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, že právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran formou číslovaných dodatků.

- Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

- Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ:27166147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

| Ve Dvoře Králové nad Labem dne …..…….2012 | V …………………. dne …………2012 |
| --- | --- |
| ………………………………….. objednatel Mgr. Edita Vaňková | ………………………………….. poskytovatel |