Smlouva o dílo č.RIM/DÍLO-2010/

„Výběr dodavatele na zateplení a výměnu oken bytového domu  čp. 1902 na nábřeží Benešově ve Dvoře Králové nad Labem“.

uzavřená dle § 536 a následujících, zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření smlouvy

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL 			: Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo 					: náměstí T.G. Masaryka čp. 38,

544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený

ve věcech smluvních 		: Mgr.Editou Vaňkovou - starostkou města

ve věcech technických 		: Ing. Radmilou Fiľakovskou  – vedoucí odboru rozvoje

investic a majetku MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Jiřím Janečkem  –   referentem  odboru

RIM MěÚ Dvůr Králové nad Labem

IČ 					: 277 819

DIČ 					: CZ 00277819 subjekt je plátcem DPH

Bankovní spojení 			: ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem

č.účtu 			: 187589301/0300

Telefon 				: 499 318 111

ZHOTOVITEL 			:

Sídlo 					:

Zastoupený

ve věcech smluvních 	:

ve věcech technických 		:

IČ 					:

DIČ 					:

Bankovní spojení 			:

č.účtu 			:

Telefon 				:

Adresa k zasílání a fakturaci	:

1.Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede kompletní zateplení  bytového domu č.p.1902 na nábřeží Benešově ve Dvoře Králové nad Labem. To znamená montáž zateplovacího systému vnější omítky obvodového zdiva, výměny výplní otvorů, zateplení podhledu stropu v 1. P.P. a podlahy půdy. Dále budou provedeny všechny související a pomocné práce ( vně i uvnitř) tak , aby byla provedena kompletní oprava výše uvedených úkonů.

Vnější omítka bude provedena   se stejnými prvky členitosti jako původní fasáda ( barva bude upřesněna před realizací ).      Nová okna budou mít shodné členění křídel jako okna původní

( barva bílá).

Podrobný rozsah a způsob provedení díla je specifikován projektovou dokumentací s  položkovým rozpočtem zak. č. 2050 ze září 2010 Zateplení a výměna oken bytového domu č.p.1902, Benešovo nábřeží  vytvořeného f. Projektis spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem.

Objednatel  se zavazuje, že dokončené dílo od zhotovitele převezme a zaplatí zhotoviteli  za provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

2.Místo plnění

Bytový dům  č.p. 1902, nábřeží Benešovo ve Dvoře Králové nad Labem

3.Termín plnění :

-    termín zahájení prací            			          16.04.2011

- termín dokončení prací a vyklizení staveniště        27.07.2011

4. Cena díla :

Cena díla byla dohodnuta  v souladu s ust.zákona.č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná  (maximální ) pro rozsah díla dle této smlouvy a činí :

Cena bez DPH    :                                      Kč

DPH 10 %          :                                       Kč

Cena celkem       :                                      Kč

(korun )

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a nároky  zhotovitele  včetně přímých nákladů,  materiálu, dopravy, ukládání hmot na skládky, veškerých energií a zajištění potřebných  revizí, zkoušek a  zaměření  potřebných ke zhotovení díla. V ceně díla  jsou rovněž  zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště,  bezpečnostní zajištění staveniště a uvedení ZS do původního stavu.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla.

Zhotovitel zaručuje, že jeho cenová nabídka obsahuje veškeré práce dle ustanovení této smlouvy o dílo,projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení pro předmětné  práce .

Cena díla  může být změněna pouze  v případě realizace dalších prací na základě požadavku objednatele ( vícepráce ), které budou dohodnuty a schváleny  a smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo.

Fakturace a platební podmínky :

Provedení prací bude zhotovitel fakturovat takto:

-   měsíčně na základě výpisu skutečně provedených  a odsouhlasených prací a konečnou

fakturu  až do celkové výše nabídkové ceny po dokončení a předání díla objednateli.

-    splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od data doručení faktury objednateli.

V případě pochybností se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne od jejího

odeslání.

-	daňový doklad zhotovitele musí obsahovat zejména:

-     název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. č. bankovních účtů

-     IČ, DIČ

-     předmět plnění + číslo smlouvy

-     cena provedených prací + soupis provedených prací (v příloze)

-     celková účtovaná  částka s DPH

-     datum vystavení faktury

5.Povinnosti zhotovitele, vč. odpovědnosti za vady

Zhotovitel se zavazuje provést  dílo na  vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě  a stanovených termínech.

Při provádění prací budou důsledně použity jen materiály uvedené v Seznamu vybraných technologií v programu Zelená úsporám

Při provádění prací bude důsledně dbát na maximální snížení prašnosti v bytech a uvede prostory sklepů, půdy i ostění oken  v bytech do původního stavu před započetím prací).

Dále uvedení přilehlých pozemků kolem domu do původního stavu.

Vstup do objektu bude zajištěn tak, aby nájemníci měli zajištěn stálý, nerušený přístup do domu.

Brát ohledy při jednáních s nájemci ( práce v bytech a půdních kójích). Nástup do těchto prostor nahlásit nájemcům min. 7 dní před termínem započetí prací v těchto prostorech.

V případě, že zhotovitel provede dílo v rozporu s platnými předpisy a  normami,  bude to považováno za vadu díla a zhotovitel je povinen ji  na vlastní náklady odstranit.

Součástí díla je provedení revize instalovaného zařízení.

Zhotovitel je povinen:

- provést dílo v souladu s platnými bezpečnostními, požárními a hygienickými

předpisy,ČSN,

-    vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty

nebo se stanou nedostupnými a to alespoň 3 dny předem telefonicky,

-    udržovat  pořádek a  odstraňovat odpady vzniklé jeho činností.

Pokud během realizace díla dojde k poškození okolního zařízení vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen uvést zařízení do původního stavu na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, nebo stavebnímu dozoru  určenému objednatelem,  soustavnou kontrolu provádění díla,  nahlížení a zápisy  do stavebního deníku, který je zhotovitel povinen vést po dobu stavby.

Zhotovitel splní  svůj závazek  provést dílo  podle této smlouvy jeho řádným ukončením a   protokolárním  předáním díla objednateli. Zápis bude doplněn seznamem dokladů, požadovaných objednatelem jako součást díla ( provedení zkoušek, revizí, atesty , originál deníku, doklad likvidaci odpadu apod.)

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, dále je povinen dodržovat  zákon o ochraně životního prostředí č. 17/1992 Sb.

Zhotovitel si na své náklady zřídí měřené odběrné místo elektroinstalace a vody v domě čp. 57, spotřeba mu bude vyúčtována.

Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny ( termíny viz předání staveniště).

Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady bránící řádnému užívání díla.

Pozdější převzetí  staveniště zhotovitelem nebude mít vliv na konečný termín předání akce.

6. Záruka za jakost

# Záruční podmínky :

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a provedení díla v délce 60 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem předání díla uvedeným  v zápise o převzetí a předání

dokončeného díla objednateli.

7. Smluvní sankce

# Porušení smluvních ujednání a jeho důsledky

- V případě prodlení se splněním díla ve sjednaném termínu má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení s poukázáním plateb  ve stanoveném termínu má právo zhotovitel účtovat smluvní   pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky  za každý den prodlení.

# Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním své nabídky  seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti, a že mu jsou známé technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit do 14 dní od převzetí reklamace. Pokud do 14 dnů od doručení vadu neodstraní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel vadu do 30 dnů od převzetí reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmou. Takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší  ujednání této smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Pro odstoupení od realizace díla platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu prací   provedených jím ke dni účinnosti odstoupení.

Strana , která zapříčinila odstoupení od smlouvy před započetím prací je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši  5 % z ceny díla ( včetně DPH).

# 8. Závěrečná ustanovení :

- právní vztahy založené touto smlouvou  se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a

předpisů souvisejících.

- změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány pouze po vzájemné dohodě formou odsouhlaseného dodatku smlouvy

- tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.

Tato smlouva byla schválena usnesením RM Dvůr Králové nad Labem ze dne………..     2010        pod č.usnesení  ………………………..

Ve Dvoře Králové nad Labem dne :  	Ve Dvoře Králové nad Labem dne :

…………………………….					………………………………….

Za objednatele 							Za zhotovitele