Výzva k předložení nabídky

veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce,

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, které se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ale probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, na základě usnesení rady města č. R/122/2021 - 75 Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.03.2021.

Zadávací podmínky

| Obsah |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identifikace zadavatele | 1 |
| 2 | Specifikace veřejné zakázky, smluvní a platební podmínky | 2 – 3 |
| 3 | Doba a místo plnění | 3 |
| 4 | Kvalifikační předpoklady uchazeče | 3 – 4 |
| 5 | Obsah nabídky a její podání | 4 – 5 |
| 6 | Hodnocení nabídek | 5 |
| 7 | Další podmínky a informace k veřejné zakázce | 5 – 6 |

| - Identifikace zadavatele |  |
| --- | --- |
| název | město Dvůr Králové nad Labem |
| sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČO | 00277819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 187589301/0300 |
| telefon | +420 499 318 111 |
| Ve věcech zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat: |  |
| Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 298, e-mail: pokorny.ctirad@mudk.cz, verejnezakazky@mudk.cz |  |
| Technické informace zajišťuje: Bc. Nikola Keilová, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 249, e-mail: keilova.nikola@mudk.cz |  |

| - Specifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| Předpokládaná hodnota | Stavební práce na hřiště – 2.638.000,00 Kč bez DPH, Stavební práce na omítky – 721.000,00 Kč bez DPH, Celkem – 3.359.000,00 Kč bez DPH. |
| Specifikace předmětu plnění |  |
| Předmětem této veřejné zakázky je výběr nejvýhodnější nabídky uchazeče na stavební práce: „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“ Jedná se o rekonstrukci stávajícího víceúčelového hřiště v areálu gymnázia spočívající v odstranění asfaltové zpevněné plochy včetně betonových ploch, sejmutí štěrkopísku, štěrkodrtě a drceného kameniva do hloubky cca 0,4 m, osazení dešťové kanalizace liniových odvodňovacích prvků (ACO Drainů) při západní, severní a jihovýchodní straně hřiště zaústěné do stávající šachty, dále ve zhutnění pláně a osazení drenáží pod zpevněné plochy ve spádu 1,5% v celkové délce 145 m zaústěných do stávající šachty v jihovýchodní části hřiště; je navržen nový plastový poklop. Na zhutněnou pláň se zhutní a položí drcené kamenivo frakce 8/63 o tl. 0,2 m, štěrkodrť frakce 16/32 o tl. 0,15 m, štěrkopísek frakce 0/16 o tl. 0,05 m a ve dvou vrstvách drenážní asfalt AKO 18 o tl. 0,05 m a AKO 8 o tl. 0,04 m, na takto provedený podklad se v tl. 0,013 m položí sportovní povrch tartanového typu; v prostoru budou umístěny pouzdra s víčky pro osazení volejbalových Zn sloupků Ø102 mm. Dále dojde k odstranění stávajícího oplocení a následnému zrealizování nového oplocení kolem víceúčelového hřiště. Současně s osazením drenáží pro hřiště se provedou výkopy pro šachtové pilíře nosných ocelových sloupků (o rozměrech 0,5x0,5 m), hloubka založení pilířů je minimálně 1,3 m pod upravený terén. Do pilířů budou kotveny, 0,3 m pod upravenou nášlapnou vrstvu hřiště, pozinkované ocelové sloupky (o vnějším průměru 48,3 mm a tloušťce stěny trubky 3,2 mm) o výšce 4,2 m. Kotvení je navrženo přes roznášecí desku kotvenou pomocí chemických kotev. Při vrchu sloupků bude osazen ztužující ocelový profil U 65 (vynechán pouze u vchodu na jihovýchodní straně hřiště). Rohové sloupky budou vyztuženy příčným zavětrováním. Součástí oplocení budou, 0,05 m nad nášlapnou vrstvou hřiště, mantinely tvořené vodovzdornou stavební překližkou o tl. 0,024 m (kotvené pomocí úhelníků L 50/5 přes ocelové plotny se šroubovým spojem), při horní hraně mantinelu bude hliníková ochranná lišta (hliníkový profil U 30/3). Mezi ocelovou konstrukci a mantinel se vloží gumová podložka eliminující nárazy. A v části nad mantinely se osadí ochranná síť s nehořlavou úpravou, PP 3mm s oky 45 mm v zeleném provedení. Součástí oplocení budou i basketbalové desky rozměru 1,8x1,05 m. V oplocení jsou naprojektovány vstupní otvory – jednokřídlové dveře navazující na vstup ze stavby gymnázia, výsuvný otvor navazující ze zázemí tělocvičny a dvoukřídlé dveře. Za oplocením bude betonový zahradní obrubník ve spádu 2% v délce 66,5 m a dále betonové dlaždice o rozměrech 50/50/5. Součástí rekonstrukce hřiště je i údržba dvorních průčelí stavby, dojde k odhalení, revidování a lokálnímu vyspravení základových konstrukcí. Suterénní zděné konstrukce budou na straně přilehlé k terénu opatřeny systémovou trasvápenou omítkou s minerální hydroizolací. V úrovni interiérových podlahových konstrukcí bude provedena horizontální hydroizolace zděných konstrukcí systémem infuzních clon. Výrazně poškozené části soklových štukových omítek budou sneseny a následně obnoveny. Součástí „Výzvy k předložení nabídky“ je vzor krycího listu, návrh smlouvy o dílo a projektová dokumentace ve stupni pro společný souhlas, číslo zakázky 4789/Bk, z prosince 2019, zhotovená autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb Ing. Tomášem Bukovským, ČKAIT 0601301 a číslo zakázky 072020, z prosince 2020, zhotovená autorizovaným architektem Ing. Milošem Kudrnovským, ČKA 04027. |  |
| Smluvní podmínky |  |
| Záruka za jakost | 60 měsíců |
| Platební podmínky |  |
| Veškeré provedené práce budou měsíčně účtovány (fakturovány). Zhotovitel předloží vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. |  |

| - Doba a místo plnění |  |
| --- | --- |
| Doba plnění | Předání staveniště: do 10 dní od podpisu smlouvy (předpoklad květen 2021). Zahájení prací: do 5 dní od předání staveniště. Dokončení stavebních prací: do 20 týdnů od předání staveniště. Během nedělních bohoslužeb od 8:30 do 11:30 hodin bude provádění stavebních prací zakázané. V době od 01.05.2021 do 30.06.2021, během probíhajících maturitních zkoušek, bude provádění rekonstrukce hřiště a opravy omítek ve vnitřním nádvoří omezené. Bude se jednat o 2 dny v měsíci dubnu a o cca 14 dní v měsíci květnu (4 dny mezi 02. – 15.05., 5 dní od 15.05. – 31.05.2021). Je možné, že z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také ředitelky školy budou tyto termíny posunuté s ohledem na vývoj epidemické situace a na opatření s tímto spojené. |
| Místo plnění | Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, ulice nám. Odboje č. p. 304, Dvůr Králové nad Labem |
| Prohlídka místa plnění | 29.03.2021 ve 14:00 hodin |

| - Kvalifikační předpoklady uchazeče |  |
| --- | --- |
| Kvalifikační předpoklady | - Uchazeč v rámci nabídky předloží v prosté kopii: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty k podání nabídky, - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, - uvedené kvalifikační předpoklady budou předloženy v prostých kopiích, v případě potřeby nebo nejasností bude vyžádáno doplnění. |
| Další podmínky prokazování kvalifikace | - dále uchazeč prokazuje kvalifikaci předložením: - min. 1 akce obdobného charakteru i rozsahu, tzn. sportovní hřiště s povrchem tartanového typu, realizovaných uchazečem v posledních pěti letech v min. hodnotě 1.300.000 Kč bez DPH (včetně kontaktu na objednatele), - min. 1 akce obdobného charakteru i rozsahu, tzn. vodorovná izolace stěny infuzními clonami na nemovitých kulturních památkách, realizovaných uchazečem v posledních pěti letech v min. hodnotě 350.000 Kč bez DPH (včetně kontaktu na objednatele); - uvedené reference je možné prokázat prostřednictvím subdodavatele, který zároveň musí prokázat splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče, a to výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) a doklad o oprávnění k podnikání v daném rozsahu. V případě, že uchazeč požadované reference takto prokáže, musí tento subdodavatel realizovat rozsah prací, kterým uchazeč kritérium prokázal. Takovýto subdodavatel nesmí být při realizaci nahrazen jiným subdodavatelem. - zadavatel si před podpisem smlouvy může vyžádat originály dokumentů prokazujících kvalifikaci. Jejich nepředložení se považuje za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy a je důvodem pro uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí. |

| - Obsah nabídky a její podání |  |
| --- | --- |
| Obsah nabídky | - nabídka musí být zadavateli podána písemně v českém jazyce a musí obsahovat následující: - cenovou nabídku bez DPH; - reference; - doplněný závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem a obsahující záruku 60 měsíců; - oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet, - nabídka bude podána v jednom vyhotovení - prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou této výzvy; dále uchazeč předloží dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dále předloží návrh smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace podepsaný statutárním zástupcem a položkový rozpočet. |
| Podání nabídky | - Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené alespoň názvem uchazeče a textem Veřejná zakázka – „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“ - NEOTVÍRAT. - Místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 38 (podatelna), a to v pracovní dny: - PO, ST 7:00 – 17:00 hod. - ÚT, ČT 7:00 – 15:00 hod. - PÁ 7:00 – 13:30 hod. - Otevírání obálek je neveřejné. - Nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (rozhodující je termín převzetí nabídky zadavatelem). |
| Začátek lhůty pro podání nabídek | 15.03.2021 |
| Konec lhůty pro podání nabídek | 09.04.2021 v 10:00 hod. |
| Zadávací lhůta | - Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. - Tato lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byly otevřeny obálky s nabídkami. - Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 kalendářních dnů. |

| - Hodnocení nabídek |  |
| --- | --- |
| Hodnotící kritérium | - Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty. |

| - Další podmínky a informace k veřejné zakázce |  |
| --- | --- |
| Další podmínky | - Pro realizaci stavby se použijí typy nákladních automobilů (malotonážní) a stavebních strojů tak, aby byl zohledněn charakter komunikace na pozemku p. p. č. 254/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. - Komunikace na pozemku p. p. č. 254/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem bude používána pouze pro průjezd a nikoliv k otáčení nebo parkování. - V průběhu realizace stavby je zakázáno parkovat vozidla a stavební stroje na pozemku p. p. č. 254/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. - Je zakázáno skladovat stavební materiál na pozemku p. p. č. 245/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. - Musí být zachován stálý průjezd přes pozemek p. p. č. 254/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro potřeby Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem. - Během nedělních bohoslužeb v čase od 8:30 do 11:30 hodin se zakazují stavební práce a dále v této době nesmí být blokován příjezd pro účastníky nedělních bohoslužeb. - Náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení této veřejné zakázky nese uchazeč. - Uchazeči podané nabídky zůstávají u zadavatele a uchazečům se nevracejí. - uchazeči jsou v době před podáním nabídky oprávněni žádat vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek; žádosti dle tohoto odstavce mohou být učiněny pouze písemnou formou přes podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nebo e-mailem na adresu keilova.nikola@mudk.cz, na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel, - výkon činnost – bude-li nutný či potřebný – autorského dozoru, archeologického dohledu, koordinátora „BOZP“ a technického dozoru stavebníka zajistí objednatel, zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech, - uchazeč je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky, - zadavatel zveřejní odpověď na žádost o vysvětlení v rámci zveřejnění dodatečných informací v systému E-ZAK; na profilu zadavatele na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/. Tímto způsobem uveřejní zadavatel dodatečné informace i z vlastního podnětu. - Zadavatel je oprávněn kdykoliv v jeho průběhu zadávací řízení zrušit. - zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky. |

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 10.03.2021

Ing. Ctirad Pokorný

vedoucí odboru RISM a pověřený RM

Krycí list nabídky uchazeče

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“

(veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)

| - Identifikace uchazeče |  |
| --- | --- |
| Název | * |
| Sídlo | * |
| IČ | * |
| DIČ | * |
| Bankovní spojení | * |
| Telefon | * |
| Ve věcech zadávacího řízení je za uchazeče oprávněn jednat |  |
| Jméno, příjmení, telefon, e-mail* |  |

- Prohlášení uchazeče

Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena uvedená níže obsahuje celkové (veškeré) náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky. Uchazeč podpisem krycího listu a předložením nabídky zadavateli stvrzuje, že porozuměl všem požadavkům zadavatele, že jeho nabídka odpovídá zadávacím podmínkám, a že je plně způsobilý tuto nabídku realizovat.

| - Nabídková cena |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena na stavební práce na hřiště bez DPH Nabídková cena na stavební práce na omítky bez DPH Celková nabídková cena bez DPH | ……………………………… Kč* ……………………………… Kč* ……………………………… Kč* |

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče*

Položky označené * vyplní uchazeč.

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.