Výzva k předložení nabídky

veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce,

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, které se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ale probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, na základě usnesení rady města č. R/122/2021 - 75 Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.03.2021.

Zadávací podmínky

| Obsah |
| --- |
| 1 | Identifikace zadavatele | 1 |
| 2 | Specifikace veřejné zakázky, smluvní a platební podmínky | 2 – 3 |
| 3 | Doba a místo plnění | 3 |
| 4 | Kvalifikační předpoklady uchazeče | 3 – 4 |
| 5 | Obsah nabídky a její podání | 4 – 5 |
| 6 | Hodnocení nabídek | 5 |
| 7 | Další podmínky a informace k veřejné zakázce | 5 – 6 |

| Identifikace zadavatele |
| --- |
| název | město Dvůr Králové nad Labem |
| sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČO | 00277819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 187589301/0300 |
| telefon | +420 499 318 111 |
| Ve věcech zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat: |
| Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 298, e-mail: pokorny.ctirad@mudk.cz, verejnezakazky@mudk.cz |
| Technické informace zajišťuje: Bc. Nikola Keilová, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 249, e-mail: keilova.nikola@mudk.cz |

| Specifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Druh veřejné zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| Předpokládaná hodnota | Stavební práce na hřiště – 2.638.000,00 Kč bez DPH, Stavební práce na omítky – 721.000,00 Kč bez DPH, Celkem – 3.359.000,00 Kč bez DPH. |
| Specifikace předmětu plnění |
| Předmětem této veřejné zakázky je výběr nejvýhodnější nabídky uchazeče na stavební práce: „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“ Jedná se o rekonstrukci stávajícího víceúčelového hřiště v areálu gymnázia spočívající v odstranění asfaltové zpevněné plochy včetně betonových ploch, sejmutí štěrkopísku, štěrkodrtě a drceného kameniva do hloubky cca 0,4 m, osazení dešťové kanalizace liniových odvodňovacích prvků (ACO Drainů) při západní, severní a jihovýchodní straně hřiště zaústěné do stávající šachty, dále ve zhutnění pláně a osazení drenáží pod zpevněné plochy ve spádu 1,5% v celkové délce 145 m zaústěných do stávající šachty v jihovýchodní části hřiště; je navržen nový plastový poklop. Na zhutněnou pláň se zhutní a položí drcené kamenivo frakce 8/63 o tl. 0,2 m, štěrkodrť frakce 16/32 o tl. 0,15 m, štěrkopísek frakce 0/16 o tl. 0,05 m a ve dvou vrstvách drenážní asfalt AKO 18 o tl. 0,05 m a AKO 8 o tl. 0,04 m, na takto provedený podklad se v tl. 0,013 m položí sportovní povrch tartanového typu; v prostoru budou umístěny pouzdra s víčky pro osazení volejbalových Zn sloupků Ø102 mm. Dále dojde k odstranění stávajícího oplocení a následnému zrealizování nového oplocení kolem víceúčelového hřiště. Současně s osazením drenáží pro hřiště se provedou výkopy pro šachtové pilíře nosných ocelových sloupků (o rozměrech 0,5x0,5 m), hloubka založení pilířů je minimálně 1,3 m pod upravený terén. Do pilířů budou kotveny, 0,3 m pod upravenou nášlapnou vrstvu hřiště, pozinkované ocelové sloupky (o vnějším průměru 48,3 mm a tloušťce stěny trubky 3,2 mm) o výšce 4,2 m. Kotvení je navrženo přes roznášecí desku kotvenou pomocí chemických kotev. Při vrchu sloupků bude osazen ztužující ocelový profil U 65 (vynechán pouze u vchodu na jihovýchodní straně hřiště). Rohové sloupky budou vyztuženy příčným zavětrováním. Součástí oplocení budou, 0,05 m nad nášlapnou vrstvou hřiště, mantinely tvořené vodovzdornou stavební překližkou o tl. 0,024 m (kotvené pomocí úhelníků L 50/5 přes ocelové plotny se šroubovým spojem), při horní hraně mantinelu bude hliníková ochranná lišta (hliníkový profil U 30/3). Mezi ocelovou konstrukci a mantinel se vloží gumová podložka eliminující nárazy. A v části nad mantinely se osadí ochranná síť s nehořlavou úpravou, PP 3mm s oky 45 mm v zeleném provedení. Součástí oplocení budou i basketbalové desky rozměru 1,8x1,05 m. V oplocení jsou naprojektovány vstupní otvory – jednokřídlové dveře navazující na vstup ze stavby gymnázia, výsuvný otvor navazující ze zázemí tělocvičny a dvoukřídlé dveře. Za oplocením bude betonový zahradní obrubník ve spádu 2% v délce 66,5 m a dále betonové dlaždice o rozměrech 50/50/5. Součástí rekonstrukce hřiště je i údržba dvorních průčelí stavby, dojde k odhalení, revidování a lokálnímu vyspravení základových konstrukcí. Suterénní zděné konstrukce budou na straně přilehlé k terénu opatřeny systémovou trasvápenou omítkou s minerální hydroizolací. V úrovni interiérových podlahových konstrukcí bude provedena horizontální hydroizolace zděných konstrukcí systémem infuzních clon. Výrazně poškozené části soklových štukových omítek budou sneseny a následně obnoveny. Součástí „Výzvy k předložení nabídky“ je vzor krycího listu, návrh smlouvy o dílo a projektová dokumentace ve stupni pro společný souhlas, číslo zakázky 4789/Bk, z prosince 2019, zhotovená autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb Ing. Tomášem Bukovským, ČKAIT 0601301 a číslo zakázky 072020, z prosince 2020, zhotovená autorizovaným architektem Ing. Milošem Kudrnovským, ČKA 04027. |
| Smluvní podmínky |
| Záruka za jakost | 60 měsíců |
| Platební podmínky |
| Veškeré provedené práce budou měsíčně účtovány (fakturovány). Zhotovitel předloží vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. |

| Doba a místo plnění |
| --- |
| Doba plnění | Předání staveniště: do 10 dní od podpisu smlouvy (předpoklad květen 2021). Zahájení prací: do 5 dní od předání staveniště. Dokončení stavebních prací: do 20 týdnů od předání staveniště. Během nedělních bohoslužeb od 8:30 do 11:30 hodin bude provádění stavebních prací zakázané. V době od 01.05.2021 do 30.06.2021, během probíhajících maturitních zkoušek, bude provádění rekonstrukce hřiště a opravy omítek ve vnitřním nádvoří omezené. Bude se jednat o 2 dny v měsíci dubnu a o cca 14 dní v měsíci květnu (4 dny mezi 02. – 15.05., 5 dní od 15.05. – 31.05.2021). Je možné, že z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také ředitelky školy budou tyto termíny posunuté s ohledem na vývoj epidemické situace a na opatření s tímto spojené. |
| Místo plnění | Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, ulice nám. Odboje č. p. 304, Dvůr Králové nad Labem |
| Prohlídka místa plnění | 29.03.2021 ve 14:00 hodin |

| Kvalifikační předpoklady uchazeče |
| --- |
| Kvalifikační předpoklady | Uchazeč v rámci nabídky předloží v prosté kopii: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty k podání nabídky, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, uvedené kvalifikační předpoklady budou předloženy v prostých kopiích, v případě potřeby nebo nejasností bude vyžádáno doplnění. |
| Další podmínky prokazování kvalifikace | dále uchazeč prokazuje kvalifikaci předložením: min. 1 akce obdobného charakteru i rozsahu, tzn. sportovní hřiště s povrchem tartanového typu, realizovaných uchazečem v posledních pěti letech v min. hodnotě 1.300.000 Kč bez DPH (včetně kontaktu na objednatele), min. 1 akce obdobného charakteru i rozsahu, tzn. vodorovná izolace stěny infuzními clonami na nemovitých kulturních památkách, realizovaných uchazečem v posledních pěti letech v min. hodnotě 350.000 Kč bez DPH (včetně kontaktu na objednatele); uvedené reference je možné prokázat prostřednictvím subdodavatele, který zároveň musí prokázat splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče, a to výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) a doklad o oprávnění k podnikání v daném rozsahu. V případě, že uchazeč požadované reference takto prokáže, musí tento subdodavatel realizovat rozsah prací, kterým uchazeč kritérium prokázal. Takovýto subdodavatel nesmí být při realizaci nahrazen jiným subdodavatelem. zadavatel si před podpisem smlouvy může vyžádat originály dokumentů prokazujících kvalifikaci. Jejich nepředložení se považuje za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy a je důvodem pro uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí. |

| Obsah nabídky a její podání |
| --- |
| Obsah nabídky | nabídka musí být zadavateli podána písemně v českém jazyce a musí obsahovat následující: cenovou nabídku bez DPH; reference; doplněný závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem a obsahující záruku 60 měsíců; oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet, nabídka bude podána v jednom vyhotovení prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou této výzvy; dále uchazeč předloží dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dále předloží návrh smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace podepsaný statutárním zástupcem a položkový rozpočet. |
| Podání nabídky | Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené alespoň názvem uchazeče a textem Veřejná zakázka – „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“ - NEOTVÍRAT. Místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 38 (podatelna), a to v pracovní dny: PO, ST 7:00 – 17:00 hod. ÚT, ČT 7:00 – 15:00 hod. PÁ 7:00 – 13:30 hod. Otevírání obálek je neveřejné. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (rozhodující je termín převzetí nabídky zadavatelem). |
| Začátek lhůty pro podání nabídek | 15.03.2021 |
| Konec lhůty pro podání nabídek | 09.04.2021 v 10:00 hod. |
| Zadávací lhůta | Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Tato lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byly otevřeny obálky s nabídkami. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 kalendářních dnů. |

| Hodnocení nabídek |
| --- |
| Hodnotící kritérium | Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty. |

| Další podmínky a informace k veřejné zakázce |
| --- |
| Další podmínky | Pro realizaci stavby se použijí typy nákladních automobilů (malotonážní) a stavebních strojů tak, aby byl zohledněn charakter komunikace na pozemku p. p. č. 254/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Komunikace na pozemku p. p. č. 254/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem bude používána pouze pro průjezd a nikoliv k otáčení nebo parkování. V průběhu realizace stavby je zakázáno parkovat vozidla a stavební stroje na pozemku p. p. č. 254/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Je zakázáno skladovat stavební materiál na pozemku p. p. č. 245/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Musí být zachován stálý průjezd přes pozemek p. p. č. 254/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro potřeby Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem. Během nedělních bohoslužeb v čase od 8:30 do 11:30 hodin se zakazují stavební práce a dále v této době nesmí být blokován příjezd pro účastníky nedělních bohoslužeb. Náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení této veřejné zakázky nese uchazeč. Uchazeči podané nabídky zůstávají u zadavatele a uchazečům se nevracejí. uchazeči jsou v době před podáním nabídky oprávněni žádat vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek; žádosti dle tohoto odstavce mohou být učiněny pouze písemnou formou přes podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nebo e-mailem na adresu keilova.nikola@mudk.cz, na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel, výkon činnost – bude-li nutný či potřebný – autorského dozoru, archeologického dohledu, koordinátora „BOZP“ a technického dozoru stavebníka zajistí objednatel, zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech, uchazeč je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky, zadavatel zveřejní odpověď na žádost o vysvětlení v rámci zveřejnění dodatečných informací v systému E-ZAK; na profilu zadavatele na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/. Tímto způsobem uveřejní zadavatel dodatečné informace i z vlastního podnětu. Zadavatel je oprávněn kdykoliv v jeho průběhu zadávací řízení zrušit. zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky. |

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 10.03.2021

Ing. Ctirad Pokorný

vedoucí odboru RISM a pověřený RM

Krycí list nabídky uchazeče

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“

(veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)

| Identifikace uchazeče |
| --- |
| Název | * |
| Sídlo | * |
| IČ | * |
| DIČ | * |
| Bankovní spojení | * |
| Telefon | * |
| Ve věcech zadávacího řízení je za uchazeče oprávněn jednat |
| Jméno, příjmení, telefon, e-mail* |

Prohlášení uchazeče

Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena uvedená níže obsahuje celkové (veškeré) náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky. Uchazeč podpisem krycího listu a předložením nabídky zadavateli stvrzuje, že porozuměl všem požadavkům zadavatele, že jeho nabídka odpovídá zadávacím podmínkám, a že je plně způsobilý tuto nabídku realizovat.

| Nabídková cena |
| --- |
| Nabídková cena na stavební práce na hřiště bez DPH Nabídková cena na stavební práce na omítky bez DPH Celková nabídková cena bez DPH | ……………………………… Kč* ……………………………… Kč* ……………………………… Kč* |

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče*

Položky označené * vyplní uchazeč.

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.