Výzva k předložení nabídky

veřejná zakázka na stavební práce

„Přestavba bytu školníka na kanceláře, MŠ Drtinova 1444, Dvůr Králové n/L“

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, které se neřídí zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ale probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem na základě usnesení rady města č. R/271/2021 - 80 Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.05.2021.

Zadávací podmínky

| Obsah |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identifikace zadavatele | 1 |
| 2 | Specifikace veřejné zakázky, smluvní a platební podmínky | 2 |
| 3 | Doba a místo plnění | 2 |
| 4 | Kvalifikační předpoklady uchazeče | 3 |
| 5 | Obsah nabídky a její podání | 3 |
| 6 | Hodnocení nabídek | 4 |
| 7 | Další podmínky a informace k veřejné zakázce | 4 |

| - Identifikace zadavatele |  |
| --- | --- |
| název | město Dvůr Králové nad Labem |
| sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČO | 00277819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 187589301/0300 |
| telefon | +420 499 318 114 |
| ve věcech zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat |  |
| Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 298, verejnezakazky@mudk.cz |  |
| Technické informace zajišťuje: Tomáš Machek, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 278, e-mail: machek.tomas@mudk.cz |  |

| - Specifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| druh veřejné zakázky | veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| předpokládaná hodnota | 700.000 Kč bez DPH |
| specifikace předmětu plnění |  |
| Návrh předpokládá úpravu původního bytu školníka ve 2. podlaží dle zadání investora na kanceláře s menším sociálním zázemím. Dispozičně beze změn zůstávají zachovány chodba a přilehlá místnost původní ložnice upravená na kancelář. Prostor bývalého obývacího pokoje bude při přestavbě na zasedací místnost zvětšen o půdu se šikmým stropem u jihozápadního rohu budovy, kde bude po vybourání příček doplněna zavětrovací konstrukce krovu včetně tepelné izolace ve zbytku stěny vyplňující prostor způsobený odlišným sklonem sousedících ploch střech. Do šikmé části střechy bude osazeno střešní okno a doplněn podhled s dostatečnou tepelnou izolací z minerálních vláken. Na opačné straně bude vybourána příčka pod stávající střešní vaznicí a otevřen tak přímý přístup do komory ze zasedací místnosti. I zde bude do šikmé střechy osazeno střešní okno a doplněn sádrokartonový podhled s tepelnou izolací.Poměrně zásadně bude přebudován prostor kuchyňky a sociálního zařízení pod šikmou střechou ve 2. podlaží u východní strany budovy. Předsíňka a WC budou pro přístup světla využívat stávající vikýřová okénka, do kuchyňky je navrženo střešní okno shodné s nově instalovaným vedle v komoře. Úpravy stávajících zděných příček budou opět zděné z cihel (pálených či pórobetonových)a omítnuty, instalační předstěny jsou navrženy ze sádrokartonu a doplněny minimální tepelnou izolací. V sociálním zařízení i kuchyňce jsou navrženy na stěnách keramické obklady a na podlaze keramická dlažba. Ve zbývajících místnostech bude na podlaze koberec s pružnou pryžovou podložkou. Střešní okna jsou navržena dřevěná ve standardních rozměrech a na vnitřní straně napojena standardně na sádrokartonový podhled. Z vnější strany bude okno vsazeno do stávající krytiny z eternitových šablon a doplněno příslušným typem oplechování. Pravděpodobná přítomnost azbestu v šablonách vyžaduje speciální režim při jejich demontáži s ochrannými prostředky všech pracovníků a bez jakýchkoliv úprav (lámání, řezání, vrtání apod.) těchto šablon. Všechny doplňky šablon okolo montovaných oken je tak nutné připravovat z nových bezazbestových. Všechny vnitřní dveře budou nové včetně obložkových zárubní. Dveře na vstupu do upravovaných prostor ze schodiště budou mít předepsanou požární odolnost. Do stropu ve schodišti bude doplněn revizní otvor se sklápěcím schodištěm pro přístup na půdu, která bude na podlaze nad plochou bývalého bytu zateplena.Po montáži nových elektrorozvodů budou opraveny vnitřní omítky a na závěr provedena výmalba všech prostor a jejich vyčištění. |  |
| smluvní podmínky |  |
| záruka za jakost | 60 měsíců |
| platební podmínky |  |
| Veškeré provedené práce budou měsíčně účtovány (fakturovány). Zhotovitel předloží vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. |  |

| - Doba a místo plnění |  |
| --- | --- |
| doba plnění | 01.07.2021 – 20.08.2021 - po dobu realizace bude MŠ mimo provoz |
| místo plnění | MŠ Drtinova 1444, Dvůr Králové nad Labem |
| Prohlídka místa plnění | 31.05.2021 v 11 hodin |

| - Kvalifikační předpoklady uchazeče |  |
| --- | --- |
| kvalifikační předpoklady | uchazeč v rámci nabídky předloží v prosté kopii: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty k podání nabídky - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti bude předloženo v originále - uvedené kvalifikační předpoklady budou předloženy v prostých kopiích, v případě potřeby nebo nejasnosti bude vyžádáno doplnění |
| další podmínky prokazování kvalifikace | - seznam 3 staveb obdobného charakteru – realizovaných uchazečem v uplynulých 3 letech s kontaktem na investora v min hodnotě 400.000 Kč bez DPH, tj.484.000 Kč včetně DPH - zadavatel si před podpisem smlouvy může vyžádat originály dokumentů prokazujících kvalifikaci. Jejich nepředložení se považuje za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy a je důvodem pro uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí |

| - Obsah nabídky a její podání |  |
| --- | --- |
| obsah nabídky | - nabídka musí být podána písemně v českém jazyce - nabídka bude podána v jednom vyhotovení - prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou této výzvy; dále uchazeč předloží dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dále předloží návrh smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace podepsaný statutárním zástupcem a položkový rozpočet |
| podání nabídky | - nabídka bude podána v uzavřené obálce označené alespoň názvem uchazeče a textem „Přestavba bytu školníka MŠ Drtinova - NEOTVÍRAT“ - Místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka, čp. 38 (podatelna), a to v pracovní dny: - PO, ST 8:00 – 17:00 hod. - ÚT, ČT 8:00 – 15:00 hod. - PÁ 8:00 - 13:30 hodin - otevírání obálek je neveřejné - nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (rozhodující je termín převzetí nabídky zadavatelem) |
| začátek lhůty pro podání nabídek | 24.05.2021 |
| konec lhůty pro podání nabídek | 07.06.2021 v 10:00 hod. |
| zadávací lhůta | - zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni - tato lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byly otevřeny obálky s nabídkami - uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 kalendářních dnů |

| - Hodnocení nabídek |  |
| --- | --- |
| způsob hodnocení | - hodnotící komise provede otevření obálek, posouzení kvalifikace, posouzení nabídek - otevírání obálek je neveřejné |
| hodnotící kritérium | - jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty |

| - Další podmínky a informace k veřejné zakázce |  |
| --- | --- |
| další podmínky | - náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení této veřejné zakázky nese uchazeč - uchazeči podané nabídky zůstávají u zadavatele a uchazečům se nevracejí - uchazeči jsou v době před podáním nabídky oprávněni žádat vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek; žádosti dle tohoto odstavce mohou být učiněny písemnou formou přes podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem nebo elektronicky na machek.tomas@mudk.cz, na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel - uchazeč je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky; zadavatel zveřejní odpověď na žádost o vysvětlení v rámci zveřejnění dodatečných informací v systému E-ZAK; na profilu zadavatele na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/. Tímto způsobem uveřejní zadavatel dodatečné informace i z vlastního podnětu. - zadavatel je oprávněn kdykoliv v jeho průběhu zadávací řízení zrušit |

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 11.05.2021

Ing. Ctirad Pokorný

vedoucí odboru RISM

a pověřený RM

Krycí list nabídky uchazeče

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Přestavba bytu školníka na kanceláře, MŠ Drtinova 1444, Dvůr Králové n/L“

| - Identifikace uchazeče |  |
| --- | --- |
| název | * |
| sídlo | * |
| IČ | * |
| DIČ | * |
| bankovní spojení | * |
| telefon | * |
| ve věcech zadávacího řízení je za uchazeče oprávněn jednat |  |
| Jméno, příjmení, telefon, e-mail* |  |

- Prohlášení uchazeče

Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena uvedená níže obsahuje celkové náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky. Uchazeč podpisem krycího listu a předložením nabídky zadavateli stvrzuje, že porozuměl všem požadavkům zadavatele a že jeho nabídka odpovídá zadávacím podmínkám.

| - Nabídková cena |  |
| --- | --- |
| nabídková cena bez DPH | ……………………………… Kč* |

…………………………………………..

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče*

Položky označené * vyplní uchazeč.