Výzva k předložení nabídky

veřejná zakázka na stavební práce

„Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora Spojených národů č.p. 1620 ve Dvoře Králové n. L. – I. etapa obnovy okenních výplní“

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, které se neřídí zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ale probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem na základě usnesení rady města č. R/435/2021 - 86 Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.07.2021.

Zadávací podmínky

| Obsah |
| --- |
| 1 | Identifikace zadavatele | 1 |
| 2 | Specifikace veřejné zakázky, smluvní a platební podmínky | 2 |
| 3 | Doba a místo plnění | 2 |
| 4 | Kvalifikační předpoklady uchazeče | 3 |
| 5 | Obsah nabídky a její podání | 3 |
| 6 | Hodnocení nabídek | 4 |
| 7 | Další podmínky a informace k veřejné zakázce | 4 |

| Identifikace zadavatele |
| --- |
| název | město Dvůr Králové nad Labem |
| sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČO | 00277819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 187589301/0300 |
| telefon | +420 499 318 114 |
| ve věcech zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat |
| Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 298, verejnezakazky@mudk.cz |
| Technické informace zajišťuje: Tomáš Machek, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 278, e-mail: machek.tomas@mudk.cz |

| Specifikace veřejné zakázky |
| --- |
| druh veřejné zakázky | veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| předpokládaná hodnota | 550.000,- Kč bez DPH |
| specifikace předmětu plnění |
| V rámci I. etapy obnovy okenních výplní bývalé Sochorovy vily budou vyměněny vybrané dožilé výplně okenních otvorů. Okenní výplně budou měněny pouze tam, kde nedošlo při osazování stávajících novodobých okenních výplní k zásadním stavebním úpravám, ke změnám dispozice nebo ke změnám souvisejícím s novodobými přístavbami. V souvislosti s výměnou okenních výplní budou odstraněny drobné přizdívky a nadezdívky parapetů. Špalety a nadpraží okenních otvorů budou omítnuty. Provedeny budou rovněž související instalace parapetů zhotovených z barveného zinkového plechu. Nová okna budou zhotovena jako repliky původních kovových oken. Po instalaci oken bude opravena výmalba. Zhotovitel je povinen zhotovit zevrubnou výrobní dokumentaci okna ZAa a ZAb a po jejím protokolárním odsouhlasení investorem, autorským dozorem a pracovníky státní památkové péče je povinen vyrobit jejich prototyp. Rovněž prototypy původních oken budou protokolárně odsouhlaseny investorem, autorským dozorem a pracovníky státní památkové péče. Teprve po tomto kroku budou vyráběny další okenní výplně. |
| smluvní podmínky |
| záruka za jakost | 60 měsíců |
| platební podmínky |
| Veškeré provedené práce budou měsíčně účtovány (fakturovány). Zhotovitel předloží vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. |

| Doba a místo plnění |
| --- |
| doba plnění | 01.09. – 22.12. 2021 Termín montáže oken bude dohodnut s vedením DDM Jednička alespoň 7 dní před zahájením montáže. |
| místo plnění | Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem |
| Prohlídka místa plnění | 02.08.2021 v 10,30 |

| Kvalifikační předpoklady uchazeče |
| --- |
| kvalifikační předpoklady | uchazeč v rámci nabídky předloží v prosté kopii: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty k podání nabídky doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti bude předloženo v originále uvedené kvalifikační předpoklady budou předloženy v prostých kopiích, v případě potřeby nebo nejasnosti bude vyžádáno doplnění |
| další podmínky prokazování kvalifikace | seznam 3 staveb obdobného charakteru realizovaných v uplynulých 3 letech s kontaktem na investora v min. hodnotě 150.000 Kč bez DPH tj. 181.500 Kč včetně DPH zadavatel si před podpisem smlouvy může vyžádat originály dokumentů prokazujících kvalifikaci. Jejich nepředložení se považuje za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy a je důvodem pro uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí |

| Obsah nabídky a její podání |
| --- |
| obsah nabídky | nabídka musí být podána písemně v českém jazyce nabídka bude podána v jednom vyhotovení prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou této výzvy; dále uchazeč předloží dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dále předloží návrh smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace podepsaný statutárním zástupcem a položkový rozpočet |
| podání nabídky | nabídka bude podána v uzavřené obálce označené alespoň názvem uchazeče a textem „Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora ve Dvoře Králové n. L. – I. etapa obnovy okenních výplní - NEOTVÍRAT“ Místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka, čp. 38 (podatelna), a to v pracovní dny: PO, ST 8:00 – 17:00 hod. ÚT, ČT 8:00 – 15:00 hod. PÁ 8:00 - 13:30 hodin otevírání obálek je neveřejné nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (rozhodující je termín převzetí nabídky zadavatelem) |
| začátek lhůty pro podání nabídek | 26.07.2021 |
| konec lhůty pro podání nabídek | 11.08.2021 do 10 hodin |
| zadávací lhůta | zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni tato lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byly otevřeny obálky s nabídkami uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 kalendářních dnů |

| Hodnocení nabídek |
| --- |
| způsob hodnocení | hodnotící komise provede otevření obálek, posouzení kvalifikace, posouzení nabídek otevírání obálek je neveřejné |
| hodnotící kritérium | jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty |

| Další podmínky a informace k veřejné zakázce |
| --- |
| další podmínky | náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení této veřejné zakázky nese uchazeč uchazeči podané nabídky zůstávají u zadavatele a uchazečům se nevracejí uchazeči jsou v době před podáním nabídky oprávněni žádat vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek; žádosti dle tohoto odstavce mohou být učiněny písemnou formou přes podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem nebo elektronicky na machek.tomas@mudk.cz, na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel uchazeč je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky; zadavatel zveřejní odpověď na žádost o vysvětlení v rámci zveřejnění dodatečných informací v systému E-ZAK; na profilu zadavatele na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/. Tímto způsobem uveřejní zadavatel dodatečné informace i z vlastního podnětu. zadavatel je oprávněn kdykoliv v jeho průběhu zadávací řízení zrušit |

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 21.07.2021

Ing. Ctirad Pokorný

vedoucí odboru RISM

a pověřený RM

Krycí list nabídky uchazeče

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora Spojených národů č.p. 1620 ve Dvoře Králové n. L. – I. etapa obnovy okenních výplní“

| Identifikace uchazeče |
| --- |
| název | * |
| sídlo | * |
| IČ | * |
| DIČ | * |
| bankovní spojení | * |
| telefon | * |
| ve věcech zadávacího řízení je za uchazeče oprávněn jednat |
| Jméno, příjmení, telefon, e-mail* |

Prohlášení uchazeče

Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena uvedená níže obsahuje celkové náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky. Uchazeč podpisem krycího listu a předložením nabídky zadavateli stvrzuje, že porozuměl všem požadavkům zadavatele a že jeho nabídka odpovídá zadávacím podmínkám.

…………………………………………..

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče*

Položky označené * vyplní uchazeč.

# Text boxes

| Nabídková cena |
| --- |
| nabídková cena bez DPH | ……………………………… Kč* |