Výzva k předložení nabídky

veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce,

„Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem“

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, které se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ale probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, na základě usnesení rady města č. R/…../2022 - 113 Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.06.2022.

Zadávací podmínky

| Obsah |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identifikace zadavatele | 1 |
| 2 | Specifikace veřejné zakázky, smluvní a platební podmínky | 2 – 3 |
| 3 | Doba a místo plnění | 3 |
| 4 | Kvalifikační předpoklady uchazeče | 3 – 4 |
| 5 | Obsah nabídky a její podání | 4 – 5 |
| 6 | Hodnocení nabídek | 5 |
| 7 | Další podmínky a informace k veřejné zakázce | 5 – 6 |

| - Identifikace zadavatele |  |
| --- | --- |
| název | město Dvůr Králové nad Labem |
| sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČO | 00277819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 187589301/0300 |
| telefon | +420 499 318 111 |
| Ve věcech zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat: |  |
| Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 298, e-mail: pokorny.ctirad@mudk.cz, verejnezakazky@mudk.cz |  |
| Technické informace zajišťuje: Martina Svobodová, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 179, e-mail: svobodova.martina@mudk.cz |  |

| - Specifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| Předpokládaná hodnota | 3.400.000 Kč bez DPH. |
| Specifikace předmětu plnění |  |
| Předmětem této veřejné zakázky je výběr nejvýhodnější nabídky uchazeče na stavební práce: „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem“ Jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště, respektive vybudování multifunkční sportovní arény vč. ochranných sítí v areálu základní školy 5. května spočívající v úpravě stávajícího povrchu hřiště a realizace sportovního povrchu na něm. Vrchní vrstva plochy hřiště je navržena z dvouvrstvého systému litého pryžového povrchu ze směsi SBR pružné podložky a z plno barevného syntetického EPDM granulátu a PU pojiva. V těsné blízkosti arény dojde dále k instalaci menších workoutových konstrukcí, vč. umělého povrchu pro využití v průběhu hodin tělesné výchovy i mimo ně. Multifunkční aréna, která bude rozměrově odpovídat výměře 13x23,6m (zahrnut vnější prostor branek), se bude skládat z 1m odolných HDPE panelů, 1m ocelových panelů a 3m ochranných sítí tak, aby sportovní aktivity uvnitř hřiště negativně neovlivňovaly okolní aktivity vně hřiště. Součástí „Výzvy k předložení nabídky“ je vzor krycího listu, návrh smlouvy o dílo a projektová dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, z května 2022, zhotovená autorizovaným architektem Mgr. Ing. arch. Danielem Dvořákem, osvědčení o autorizaci 02910. V případě, že projektová dokumentace nebo výkaz výměr obsahuje obchodní názvy nebo odkazuje na konkrétní výrobky nebo materiály, má se za to, že se tím určuje „standard kvality“ a uchazeč má právo nabídnou obdobné výrobky nebo materiály. |  |
| Smluvní podmínky |  |
| Záruka za jakost | 60 měsíců |
| Platební podmínky |  |
| Veškeré provedené práce budou měsíčně účtovány (fakturovány). Zhotovitel předloží vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. |  |

| - Doba a místo plnění |  |
| --- | --- |
| Doba plnění | Předání staveniště: do 10 dní od podpisu smlouvy (předpoklad červenec 2022). Zahájení prací: do 5 dní od předání staveniště. Dokončení stavebních prací: do 6 týdnů od předání staveniště. |
| Místo plnění | ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem, ulice 28. října č. p. 731, Dvůr Králové nad Labem |
| Prohlídka místa plnění | 10.06.2022 ve 14:00 hodin |

| - Kvalifikační předpoklady uchazeče |  |
| --- | --- |
| Kvalifikační předpoklady | - Uchazeč v rámci nabídky předloží v prosté kopii: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty k podání nabídky, - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, - uvedené kvalifikační předpoklady budou předloženy v prostých kopiích, v případě potřeby nebo nejasností bude vyžádáno doplnění. |
| Další podmínky prokazování kvalifikace | - dále uchazeč prokazuje kvalifikaci předložením: - min. 2 akce obdobného charakteru i rozsahu, tzn. sportovní hřiště s povrchem tartanového typu, realizovaných uchazečem v posledních pěti letech v min. hodnotě 1.500.000 Kč bez DPH (včetně kontaktu na objednatele), - min. 2 akce obdobného charakteru i rozsahu, tzn. instalace workoutového hřiště v hodnotě min. 150.000 Kč bez DPH (včetně kontaktu na objednatele), - zadavatel si před podpisem smlouvy může vyžádat originály dokumentů prokazujících kvalifikaci. Jejich nepředložení se považuje za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy a je důvodem pro uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí. |

| - Obsah nabídky a její podání |  |
| --- | --- |
| Obsah nabídky | - nabídka musí být zadavateli podána písemně v českém jazyce a musí obsahovat následující: - cenovou nabídku bez DPH; - reference; - doplněný závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem a obsahující záruku 60 měsíců; - oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet, - nabídka bude podána v jednom vyhotovení - prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou této výzvy; dále uchazeč předloží dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dále předloží návrh smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace podepsaný statutárním zástupcem a položkový rozpočet. |
| Podání nabídky | - Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené alespoň názvem uchazeče a textem Veřejná zakázka – „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem“ - NEOTVÍRAT. - Místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 38 (podatelna), a to v pracovní dny: - PO, ST 7:00 – 17:00 hod. - ÚT, ČT 7:00 – 15:00 hod. - PÁ 7:00 – 13:30 hod. - Otevírání obálek je neveřejné. - Nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (rozhodující je termín převzetí nabídky zadavatelem). |
| Začátek lhůty pro podání nabídek | 06.06.2022 |
| Konec lhůty pro podání nabídek | 22.06.2022 v 10:00 hod. |
| Zadávací lhůta | - Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. - Tato lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byly otevřeny obálky s nabídkami. - Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 kalendářních dnů. |

| - Hodnocení nabídek |  |
| --- | --- |
| Hodnotící kritérium | - Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty. |

| - Další podmínky a informace k veřejné zakázce |  |
| --- | --- |
| Další podmínky | - Náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení této veřejné zakázky nese uchazeč. - Uchazeči podané nabídky zůstávají u zadavatele a uchazečům se nevracejí. - uchazeči jsou v době před podáním nabídky oprávněni žádat vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek; žádosti dle tohoto odstavce mohou být učiněny pouze písemnou formou přes podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nebo e-mailem na adresu svobodova.martina@mudk.cz, na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel, - výkon činnosti – bude-li nutný či potřebný – autorského dozoru, archeologického dohledu, koordinátora „BOZP“ a technického dozoru stavebníka zajistí objednatel, zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech, - uchazeč je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky, - zadavatel zveřejní odpověď na žádost o vysvětlení v rámci zveřejnění dodatečných informací v systému E-ZAK; na profilu zadavatele na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/. Tímto způsobem uveřejní zadavatel dodatečné informace i z vlastního podnětu. - Zadavatel je oprávněn kdykoliv v jeho průběhu zadávací řízení zrušit. - zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky. |

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 03.06.2022

Ing. Ctirad Pokorný

vedoucí odboru RISM a pověřený RM

Krycí list nabídky uchazeče

„Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem“

(veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)

| - Identifikace uchazeče |  |
| --- | --- |
| Název | * |
| Sídlo | * |
| IČ | * |
| DIČ | * |
| Bankovní spojení | * |
| Telefon | * |
| Ve věcech zadávacího řízení je za uchazeče oprávněn jednat |  |
| Jméno, příjmení, telefon, e-mail* |  |

- Prohlášení uchazeče

Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena uvedená níže obsahuje celkové (veškeré) náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky. Uchazeč podpisem krycího listu a předložením nabídky zadavateli stvrzuje, že porozuměl všem požadavkům zadavatele, že jeho nabídka odpovídá zadávacím podmínkám, a že je plně způsobilý tuto nabídku realizovat.

| - Nabídková cena |  |
| --- | --- |
| Celková nabídková cena bez DPH | ……………………………… Kč* |

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče*

Položky označené * vyplní uchazeč.

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.