Výzva k předložení nabídky

veřejná zakázka na stavební práce

„Revitalizaci části zahrady Mateřské školy Elišky Krásnohorské   ve Dvoře Králové nad Labem – 2. etapa"

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, které se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ale probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.

Zadávací podmínky

| Obsah |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identifikace zadavatele | 1 |
| 2 | Specifikace veřejné zakázky, smluvní a platební podmínky | 2 |
| 3 | Doba a místo plnění | 3 |
| 4 | Kvalifikační předpoklady uchazeče | 3 |
| 5 | Obsah nabídky a její podání | 3 |
| 6 | Hodnocení nabídek | 4 |
| 7 | Další podmínky a informace k veřejné zakázce | 4 |

| - Identifikace zadavatele |  |
| --- | --- |
| název | město Dvůr Králové nad Labem |
| sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ | 00277819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 187589301/0300 |
| telefon | +420 499 318 277 |
| ve věcech zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat |  |
| Ing. Ctirad Pokorný - vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 298, e-mail: verejnezakazky@mudk.cz |  |
| Technické informace zajišťuje: Ing. Jan Fíla, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 117, e-mail: fila.jan@mudk.cz |  |

| - Specifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| druh veřejné zakázky | veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| předpokládaná hodnota | 1.000.000 Kč až 1.950.000 bez DPH V případě překročení horní hranice předpokládané hodnoty bude účastník veřejné zakázky vyloučen z výběrového řízení. |
| specifikace předmětu plnění |  |
| předmětem plnění této veřejné zakázky je: „Revitalizaci části zahrady Mateřské školy Elišky Krásnohorské ve Dvoře Králové nad Labem, druhá etapa ": výsledkem by měl být návrh volnočasové zóny s motivy parku, která bude sloužit především k odpočinku dětí. Součástí zóny bude i ohniště. Tento prostor bude sloužit i k setkávání rodičů při společných akcích uvedené mateřské školy. Součástí této investiční akce bude i instalace bezpečného venkovního polyuretanového povrchu a nových herních prvků. Bude se jednat o dodávku a instalaci následujících prvků: - dodávka a instalace hmoty EPDM s dětskými prvky, tloušťka 35 mm o ploše 255 m2 včetně nových obrub, jejich překrytí hmotou EPDM a nutných bouracích prací, - 3D herní prvky v množství cca 4 ks větších motivů a 10 menších, - 2D grafické motivy v množství cca 15 ks , - ohniště s posezením, V nabídce budou uvedeny konkrétní herní prvky a bezpečný polyuretanový povrch. Veškeré herní prvky i motivy musí vyhovovat příslušným předpisům a certifikacím. |  |
| Výzvu s krycím listem, doplňující informace, návrh smlouvy o dílo je možné získat na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/ |  |
| smluvní podmínky |  |
| záruka za jakost | 60 měsíců, popřípadě dle podmínek výrobců, |
| platební podmínky |  |
| Veškeré provedené práce budou řádně účtovány (fakturovány). Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. |  |

| - Doba a místo plnění |  |
| --- | --- |
| doba plnění | - Termín zahájení prací: 01.08.2024 - Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: 31.10.2024 |
| místo plnění | Mateřská škola Elišky Krásnohorské, č.p. 2428 Dvůr Králové nad Labem |
| Prohlídka místa plnění | 11.07.2024 v 10:00 hod |

| - Kvalifikační předpoklady uchazeče |  |
| --- | --- |
| kvalifikační předpoklady | Uchazeč v rámci nabídky předloží v prosté kopii: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty k podání nabídky - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti bude předloženo v originále - uvedené kvalifikační předpoklady budou předloženy v prostých kopiích, v případě potřeby nebo nejasností bude vyžádáno doplnění |
| další podmínky prokazování kvalifikace | - dále uchazeč prokazuje kvalifikaci předložením: seznamu alespoň 3 zakázek obdobného charakteru (dodávky a instalace hmoty EPDM a herních prvků,) realizovaných v posledních 5 letech, které svým objemem nákladů překračují částku 750 tis. Kč bez DPH s kontaktními údaji na oprávněnou osobu objednatele. - zadavatel si před podpisem smlouvy může vyžádat originály dokumentů prokazujících kvalifikaci. Jejich nepředložení se považuje za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy a je důvodem pro uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí |

| - Obsah nabídky a její podání |  |
| --- | --- |
| obsah nabídky | - nabídka musí být zadavateli podána písemně v českém jazyce a obsahovat: - cenovou nabídku bez DPH - reference - doplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem obsahující záruku 60 měsíců - položkový rozpočet - nabídka bude podána v jednom vyhotovení - prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou této výzvy; dále uchazeč předloží dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dále předloží návrh smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace podepsaný statutárním zástupcem a položkový rozpočet |
| podání nabídky | nabídka bude podána elektronicky, prostřednictvím systému E-ZAK s označením „Veřejná zakázka „Revitalizaci části zahrady Mateřské školy Elišky Krásnohorské ve Dvoře Králové nad Labem – 2. etapa": otevírání obálek je neveřejné - nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení |
| začátek lhůty pro podání nabídek | 28.06.2024 |
| konec lhůty pro podání nabídek | 15.07.2024 v 9:00 hod |
| zadávací lhůta | - zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni - tato lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byly otevřeny obálky s nabídkami - uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 kalendářních dnů |

| - Hodnocení nabídek |  |
| --- | --- |
| hodnotící kritérium | - hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty ve váze 65% a kvalita návrhu ve váze 35% |

| - Další podmínky a informace k veřejné zakázce |  |
| --- | --- |
| další podmínky | - Stavební a montážní práce budou i probíhat při běžném provozu uvedené mateřské školy a tedy po domluvě s paní ředitelkou Mgr. Ivou Bednářovou, telefon 499 318 386, 604 829 207 - náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení této veřejné zakázky nese uchazeč - uchazeči podané nabídky zůstávají u zadavatele a uchazečům se nevracejí - uchazeči jsou v době před podáním nabídky oprávněni žádat vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek; žádosti dle tohoto odstavce mohou být učiněny písemnou formou přes podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem nebo na e-mailovou adresu fila.jan@mudk.cz, na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel - uchazeč je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky; zadavatel zveřejní odpověď na žádost o vysvětlení v rámci zveřejnění dodatečných informací na profilu zadavatele na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/. Současně je přípustné zasílat dotazy a žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek elektronicky na e-mailové adrese fila.jan@mudk.cz) nebo i pokládat telefonické dotazy na ředitelku mateřské školy Mgr. Ivu Bednářovou, telefon 499 318 386, 604 829 207. Tímto způsobem uveřejní zadavatel dodatečné informace i z vlastního podnětu - zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. - zadavatel je oprávněn kdykoliv v jeho průběhu zadávací řízení zrušit - variantní řešení není povoleno |
| Dvůr Králové n/L, dne 28.06.2024 Ing. Ctirad Pokorný vedoucí odboru RISM |  |

Krycí list nabídky uchazeče

„Revitalizaci části zahrady Mateřské školy Elišky Krásnohorské   ve Dvoře Králové nad Labem – 2.etapa"

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

| - Identifikace uchazeče |  |
| --- | --- |
| název | * |
| sídlo | * |
| IČO | * |
| DIČ | * |
| bankovní spojení | * |
| telefon | * |
| ve věcech zadávacího řízení je za uchazeče oprávněn jednat |  |
| Jméno, Příjmení, telefon, e-mail* |  |

- Prohlášení uchazeče

Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena uvedená níže obsahuje celkové náklady na pořízení a montáž předmětu veřejné zakázky. Uchazeč podpisem krycího listu a předložením nabídky zadavateli stvrzuje, že porozuměl všem požadavkům zadavatele a že jeho nabídka odpovídá zadávacím podmínkám.

| - Nabídková cena |  |
| --- | --- |
| nabídková cena bez DPH Dodávka a instalace hmoty EPDM s dětskými prvky, tloušťka 35 mm o ploše 255 m2 | ……………………………………………… Kč* |

| nabídková cena bez DPH 3D herní prvky | ……………………………………………….Kč* |
| --- | --- |

| nabídková cena bez DPH 2D herní prvky | ……………………………………………… Kč* |
| --- | --- |

| nabídková cena bez DPH -ohniště s posezením, | ……………………………………………….Kč* |
| --- | --- |

| CELKOVÁ nabídková cena bez DPH | ……………………………………………….Kč* |
| --- | --- |

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče

*takto označené údaje vyplní uchazeč veřejné zakázky