Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na stavební práce:

Provedení živičného krytu části budoucí cyklostezky na nábřeží E. Beneše ve Dvoře Králové nad Labem

Zadavatel:

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 541 17 Dvůr Králové nad Labem

Úkoly zadavatele plní odbor RIM Městského úřadu Dvůr králové nad Labem

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení akce:

Provedení živičného krytu cyklostezky na nábřeží E. Beneše ve Dvoře Králové nad Labem

Konkrétní předmět tedy spočívá v provedení živičného krytu části budoucí cyklostezky o délce 550 bm a šířce 2 m s nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti a požadovaném rozsahu stavebních prací:

- podklad ACP 16 + 50 mm (OKS II tl. 50 mm) – 1155 m2,

- spojovací postřik asfaltový SPA 0,3 kg asf./m2 – 1155 m2,

- asfaltový beton jemnozrnný ACO 8 tl. 40 mm – 1100 m2,

- dosypání nezpevněných krajnic štěrkodrtí – 275m2,

dle oceněného výkazu výměr, který bude nedílnou přílohou SOD.

Výkaz výměr je přiložen v ZD.

Některé další podmínky zadavatele pro plnění předmětu výše uvedené VZMR:

- Zadavatel (objednatel) si vyhrazuje právo s vybraným uchazečem (zhotovitelem) dopřesnit jak z pohledu časového, tak technické postup jednotlivých stavebních prací.

- V návaznosti na bod č. 1 si zhotovitel dále zajistí případné a potřebné „dopravní značení“ včetně jeho potřebného a nutného projednání!

- Nabídková cena bude definována jako cena "nejvýše přípustná" (maximální) ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku, za celou kompletní dodávku. Cena bude rozčleněna na:

a/ celková cena bez DPH

a/ DPH 21%

b/ celková cena vč. DPH

c) informace, zda se jedná o režim přenesené daňové povinnosti.

3.	Cena bude stanovena v cenové úrovni, platné ke dni podání nabídky (nárůst ceny nad konečnou částku z jakéhokoliv důvodu, mimo podmínek, stanovených ve smlouvě o dílo, je vyloučen) a zůstává v platnosti až do ukončení realizace zakázky dle podmínek smlouvy.

- V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady a nároky zhotovitele včetně případných nákladů a nároků plynoucích např. z autorského zákona a jiných právních předpisů.

- Cena bude hrazena za úplně a řádně dokončenou a předanou dodávku na základě faktur(y) vystavených dodavatelem.

- Splatnost faktur(y) bude: 30dní.

- Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele.

- Zálohy se nepřipouštějí a nebudou poskytovány.

- Další platební a finanční podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel nepřipouští jiný způsob, než je uveden v návrhu SOD. V případě, že uchazeč nepotvrdí uvedený způsob financování, bude tato skutečnost zohledněna při hodnocení nabídek.

- Zhotovitel dodrží při svých pracích a své činnosti ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (nakládání s odpady, evidence odpadů atd.) ve znění pozdějších předpisů.

- Rozsah a obsah dodávky a další smluvní podmínky jsou dále specifikovány v návrhu smlouvy, který předkládá zadavatel.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena celkem bez DPH!

Požadavky zadavatele na členění nabídky:

Předložení variantních nabídek se nepřipouští, variantní nabídky nebudou zařazeny do hodnocení.

Zadavatel požaduje, aby nabídka všech uchazečů z důvodu snadného porovnání a pro potřeby vyhodnocení byla členěna shodným způsobem a aby obsahovala tyto dokumenty:

A) Krycí list nabídky

Krycí list je předložen zadavatelem, uchazeč doplní požadované údaje a slouží k jednoznačnému porovnání a doložení nabídek. V případě otevírání obálek za účasti uchazečů bude čten.

Krycí list bude podepsán statutárním orgánem uchazeče a opatřen razítkem.

B) Kvalifikační předpoklady

Uchazeč přiloží dokumenty, osvědčující kvalifikační předpoklady, požadované ve výzvě k podání nabídky. Vzor čestného prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů je předložen zadavatelem.

C)	Návrh smlouvy

Požadovaný text návrhu smlouvy je předložen zadavatelem.

V případě, že uchazeč souhlasí s textem smlouvy bez výhrad, doplní požadované údaje a přiloží jako součást nabídky.

Pokud považuje uchazeč za nutné návrh smlouvy doplnit nebo změnit, uvede své změny zřetelně do návrhu smlouvy jiným typem písma (např. tučně nebo kurzívou), aby bylo možno posoudit provedené úpravy, dále doplní potřebné údaje a přiloží (podepsaný statutárním orgánem, opatřený razítkem a datem podpisu) jako součást nabídky.

Návrh smlouvy bude podepsán statutárním orgánem uchazeče, případně uchazečem, pokud vystupuje jako fyzická osoba.

Výše uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí této ZD.

D) Seznam subdodavatelů

Není zadavatelem požadován.

E) Další požadavky zadavatele

Zadavatel neuvádí.

Přílohy dle textu

- Krycí list nabídky

- Vzor čestného prohlášení

- Výkaz výměr

- Návrh SOD