- výzva

k předložení nabídky ve výběrovém řízení na

dodavatele akce

„Obnova fasád objektů čp. 58 a 59, Dvůr  Králové nad Labem“.

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem  - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem.

S O U T Ě Ž N Í     P O D M Í N K Y

- Obsah:  1)  Zadavatel

2)  Vymezení předmětu výběrového řízení

3)  Doba a místo plnění

4)  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

5)  Způsob, místo, doba podání nabídky

6)  Lhůta pro podání nabídek (soutěžní lhůta)

7)  Otevírání obálek

- Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni (zadávací

lhůta )

9)   Způsob hodnocení nabídek

10)  Platební podmínky

11)  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- Zadávací podklady  (zadávací dokumentace)

- Další informace a podmínky výběrového řízení

- 1) Zadavatel

- Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T.G. Masaryka čp. 38

544 17 Dvůr Králové nad Labem

Tel.: 499318111

Fax : 499320171

Bankovní spojení:   ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem

č. ú.: 187589301/0300

- IČO: 277 819

DIČ: CZ 00277 819

- Ve věcech výběrového řízení jsou oprávněni jednat :

Ing. Radmila Fil’akovská - vedoucí odboru RIM MěÚ Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 134, e-mail: filakovska@mudk.cz

Technické informace zajišťuje: Tomáš Machek, odborný referent odboru RIM MěÚ Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 278, e-mail: machek.tomas@mudk.cz.

- 2) Vymezení předmětu  plnění

Předmětem plnění je :

Obnova fasád objektů čp.58 a 59, náměstí T.G.Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu Ing.Miloše Kudrnovského číslo projektu 072010 a 082010.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 850.000,- Kč bez DPH

3) Doba a místo plnění

Termín zahájení	 30.03.2011

Termín dokončení	 06.06.2011

Místo plnění: náměstí T.G.Masaryka čp.58 a 59, Dvůr Králové nad Labem

- 4) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

4.1) Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel který

- nemá v evidenci daní zachyceny nedoplatky

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

- nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu

Způsob prokázání čestným prohlášením  podepsaným statutárním zástupcem.

4.2) Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence

- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

4.3) Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč předložením pěti realizovaných akcí obnovy fasád kulturních nemovitých památek zapsaných v ÚSKP MK ČR realizovaných v posledních pěti letech, které svým objemem nákladů překračují 500.000,- Kč.

K prokázání kvalifikačních předpokladů postačují prosté kopie dokumentu, v případě nejasností bude vyžádáno doplnění.

- 5) Způsob, místo a doba podání nabídky

Nabídky se podávají osobně v pracovní době Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem nebo doporučenou poštou v písemné formě v jednom vyhotovení. Nabídky budou předány v uzavřených obálkách označených " Výběrové řízení akce: Obnova fasády čp. 58 a 59 – NEOTVÍRAT", opatřených na uzavření razítky uchazeče nebo podpisem uchazeče u fyzických osob nebo statutárního zástupce u právnických osob. Místem pro podání nabídek je podatelna MěÚ Dvůr Králové nad Labem, nám. T.G. Masaryka č.p. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, a to nejpozději  do 14. 03. 2011 do 10:00 hod.

- 6) Lhůta pro podání nabídek (soutěžní lhůta)

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem 28. 02 a končí dne 14. 03. 2010 v 10:00 hod. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (zde je rozhodující termín převzetí nabídky zadavatelem).

- 7) Otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční na Městském úřadu ve Dvoře Králové  nad Labem dne 14.03.2010 ve 14 hodin.Otevírání obálek je neveřejné (tj. bez možné účasti uchazečů).Po otevření obálek hodnotící komise provede kontrolu úplnosti nabídek a posouzení splnění všech požadavků zadavatele.

- 8) Lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni  (zadávací lhůta)

Tato lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek.

Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 dní.

- 9) Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel rozhodne o zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky (základní hodnotící kritérium).

Zadavatel stanovuje  kritérium pro hodnocení:

Nejnižší nabídková cena celkem bez DPH …………………….100%

Zadavatel vyžaduje, aby  nabídková cena nepřekročila částku  869.625,- Kč bez DPH.V případě nedodržení bude uchazeč z výběrového řízení vyřazen.

Vlastní výběrové řízení bude probíhat prostřednictvím e-aukčního softwarového systému dne 15. 03. 2011 v 11.00 hod. Nabídková cena bude vstupní nabídkou do elektronické aukční síně!!

Zhotovitelem nabídnutá záruka bude mít trvání min. 60 měsíců od data převzetí stavby.

- 10) Platební podmínky

Cena za řádně dokončenou a předanou dodávku bude hrazena následovně :

Provedení prací bude zhotovitel fakturovat až po úplném předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.

Daňový doklad (faktura) bude vystaven do 15 dnů od předání díla s tím, že splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele.

Zálohy se nepřipouštějí a nebudou poskytovány.

- 11) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude definována jako cena "nejvýše přípustná" (maximální) ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku, za celou kompletní dodávku. Cena bude rozčleněna na :

1/ Celková cena bez DPH :

2/ DPH 20 %	:

3/ Celková cena vč. DPH 	:

Cena bude stanovena v cenové úrovni, platné ke dni uzavření smlouvy (nárůst ceny nad konečnou částku z jakéhokoliv důvodu, mimo podmínek, stanovených ve smlouvě o dílo, je vyloučen) a zůstává v platnosti až do ukončení realizace zakázky dle podmínek smlouvy.

V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady a nároky zhotovitele včetně případných nákladů a nároků plynoucích např. z autorského zákona a jiných právních předpisů.

- 12) Zadávací podklady (dokumentace)

Jsou obsaženy v přílohách .

- 13) Další informace a podmínky výběrového řízení

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl návrh smlouvy, podepsaný statutárním zástupcem uchazeče. Pro tento účel předkládá zadavatel svůj návrh smlouvy, který uchazeč doplní a předloží jako součást nabídky.

Variantní řešení není přípustné.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky a rozsah výběrového řízení, omezit rozsah výběrového řízení, nevybrat žádnou z nabídek, popř. výběrové řízení zrušit, případně neuzavřít smlouvu.

- Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese uchazeč.

- Předložené návrhy zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s uchazeči o smluvních podmínkách realizace zakázky a o nabídkové ceně v zadávací lhůtě před uzavřením smlouvy.

- Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25.02.2011

Ing. Radmila Fil’akovská

vedoucí odboru RIM