Výzva k předložení nabídky

veřejná zakázka na stavební práce

„Oprava fasády – výměna oken gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem“

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem na základě usnesení rady města č. R/385/2014 – 136. RM.

Zadávací podmínky

| Obsah |
| --- |
| 1 | Identifikace zadavatele | 1 |
| 2 | Specifikace veřejné zakázky, smluvní a platební podmínky | 2 |
| 3 | Doba a místo plnění | 3 |
| 4 | Kvalifikační předpoklady uchazeče | 3 |
| 5 | Obsah nabídky a její podání | 3 |
| 6 | Hodnocení nabídek | 4 |
| 7 | Další podmínky a informace k veřejné zakázce | 4 |

| Identifikace zadavatele |
| --- |
| název | město Dvůr Králové nad Labem |
| sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ | 00277819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 187589301/0300 |
| telefon | +420 499 318 278 |
| ve věcech zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat |
| Ing. Radmila Horáček Fiľakovská v z. vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku, MěÚ Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 134, e-mail: ………………………..@mudk.cz |
| Technické informace zajišťuje: Tomáš Machek, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku, MěÚ Dvůr Králové nad Labem, , tel: 499 318 278, e-mail: machek.tomas@mudk.cz |

| Specifikace veřejné zakázky |
| --- |
| druh veřejné zakázky | veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| předpokládaná hodnota | 2.230.000 Kč bez DPH |
| specifikace předmětu plnění |
| demontáž stávajících 34 ks oken, výroba a montáž 34 ks replik špaletových dubových oken (okna budou provedena z certifikovaných lepených fixních profilů I. jakosti, tj. bez nastavování v podélném směru). obnova exteriérových špalet a šambrán demontáž, úprava a zpětná montáž stávajících okenních parapetů. Oprava bude provedena dle projektové dokumentace ing. Miloše Kudrnovského, Bílá Třemešná 33, zakázka č. 052012. V případě nepříznivé finanční situace města si objednatel vyhrazuje možnost nepožadovat od zhotovitele plnění díla v rozsahu překračujícím částku 2.230.000 Kč bez DPH. |
| Prohlídka místa plnění této veřejné zakázky se uskuteční dne 11.06.2014 se srazem účastníků ve 14:00 hodin před hlavním vchodem do budovy gymnázia, náměstí Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem. Případné technické dotazy lze i před tímto datem konzultovat s projektantem Ing. Milošem Kudrnovským, telefon : 737 32 950. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je pan Tomáš Machek. |
| smluvní podmínky |
| záruka za jakost | nejméně 60 měsíců |
| platební podmínky |
| Veškeré provedené práce budou měsíčně účtovány (fakturovány). Zhotovitel předloží vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. |

| Doba a místo plnění |
| --- |
| doba plnění | 25.06.2014 – 30.11.2014 |
| místo plnění | Gymnázium, náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem |

| Kvalifikační předpoklady uchazeče |
| --- |
| kvalifikační předpoklady | uchazeč v rámci nabídky předloží v prosté kopii: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky seznam min. 2 (staveb) stavebních akcí obdobného charakteru realizovaných za posledních 5 let v min. výši 0,8 mil.Kč včetně DPH |
| další podmínky prokazování kvalifikace | zadavatel si před podpisem smlouvy může vyžádat originály dokumentů prokazujících kvalifikaci. Jejich nepředložení se považuje za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy a je důvodem pro uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí |

| Obsah nabídky a její podání |
| --- |
| obsah nabídky | nabídka musí být podána písemně v českém jazyce nabídka bude podána v jednom vyhotovení prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou této výzvy; dále uchazeč předloží dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dále předloží návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem, položkový rozpočet a seznam subdodavatelů |
| podání nabídky | nabídka bude podána v uzavřené obálce označené alespoň názvem uchazeče a textem „Oprava fasády gymnázia – NEOTVÍRAT“ Místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka, čp. 38 (podatelna), a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin (v pátek pouze do 13:30 hodin) otevírání obálek je neveřejné |
| konec lhůty pro podání nabídek | 17.06.2014 v 09:00 hod. |
| zadávací lhůta | uchazeč je svojí nabídkou vázán 30 dní od skončení lhůty pro podání nabídek |

| Hodnocení nabídek |
| --- |
| způsob hodnocení | hodnotící komise provede otevření obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a vyhodnocení nabídek otevírání obálek proběhne 17.06.2014 a je neveřejné |
| hodnotící kritérium | jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty |

| Další podmínky a informace k veřejné zakázce |
| --- |
| další podmínky | náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení této veřejné zakázky nese uchazeč zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit uchazeči podané nabídky zůstávají u zadavatele a uchazečům se nevracejí uchazeči jsou v době před podáním nabídky oprávněni žádat vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek; žádosti dle tohoto odstavce mohou být učiněny pouze písemnou formou přes podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel uchazeč je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky; zadavatel zveřejní odpověď na žádost o vysvětlení v rámci zveřejnění dodatečných informací v systému E-ZAK; tímto způsobem uveřejní zadavatel dodatečné informace i z vlastního podnětu zadavatel je oprávněn kdykoliv v jeho průběhu zadávací řízení zrušit projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr je možné získat na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz |

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 03.06.2014

Ing. Radmila Horáček Fiľakovská v. r.

vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku v z.

a pověřená RM

Krycí list nabídky uchazeče

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Oprava fasády – výměna oken gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem“

| Identifikace uchazeče |
| --- |
| název | * |
| sídlo | * |
| IČ | * |
| DIČ | * |
| bankovní spojení | * |
| telefon | * |
| ve věcech zadávacího řízení je za uchazeče oprávněn jednat |
| Jméno, Příjmení, telefon, e-mail* |

Prohlášení uchazeče

Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena uvedená níže obsahuje celkové náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky. Uchazeč podpisem krycího listu a předložením nabídky zadavateli stvrzuje, že porozuměl všem požadavkům zadavatele a že jeho nabídka odpovídá zadávacím podmínkám.

| Nabídková cena |
| --- |
| nabídková cena bez DPH | ……… Kč* |
| DPH v platné výši | ……… Kč* |
| nabídková cena včetně DPH | ……… Kč* |

Nabídková cena je vstupní cenou do elektronické aukce systému E-ZAK!

…………………………………………………

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče*

Položky označené * vyplní uchazeč.