# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

( PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ČÁST )

„KOMUNIKACE SYLVÁROV K RODINNÝM DOMŮM“ ve Dvoře Králové nad Labem

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  	Město Dvůr Králové nad Labem

Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Sídlo zadavatele:          		náměstí T. G. Masaryka 38,  544 17 Dvůr Králové nad Labem

Zadavatele zastupuje:      	Ing. Radmila Fiľakovská – vedoucí odboru RIM

IČ zadavatele:     				00277819

- Druh zadávacího řízení: zakázka malého podle vnitřního předpisu č. 7/2011 MěÚ Dvůr Králové nad Labem (Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem)

.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

| Základní identifikace zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název zadavatele: | Město Dvůr Králové nad Labem |
| Právní forma: | 801-Obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| Základní územní jednotka |  |
| Okres: | CZ0525 - Trutnov |
| CZ-NUTS: | CZ0525 |
| Obec ZÚJ: | 579203 - Dvůr Králové nad Labem |
| Sídlo, bankovní spojení |  |
| Adresa sídla zadavatele: | T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ: | 00277819 |
| DIC: | CZ00277819 (plátcem DPH) |
| Osoby oprávněné jednat za zadavatele: | Ing. Radmila Fiľakovská – vedoucí odboru RIM |
| Číslo účtu: | 187589301/0300 |
| Banka: | ČSOB, a. s., pobočka Dvůr Králové nad Labem |
| Kontaktní údaje zadavatele |  |
| Telefon: | +420 499 318 111 (ústředna) |
| Fax: | +420 499 320 171 |
| E-mail: | podatelna@mudk.cz |
| ID datové schránky: | mu5b26c |
| Kontaktní osoba zadavatele pro toto zadávací řízení |  |
| Jméno a příjmení, pracovní pozice: | Bc. Jaroslava Valentová, referent odboru RIM |
| adresa: | Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 35, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| Telefon: | +420 499 318 277 |
| e-mailová adresa: | valentova.jaroslava@mudk.cz |
| Adresa pro doručování nabídek a ostatní korespondence: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor rozvoje, investic a majetku města náměstí T. G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem |  |

1.2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.2.1. Předmětem této VZ (stavby) je „Komunikace Sylvárov k rodinným domům“ ve Dvoře Králové nad Labem.

Stavební práce budou rozděleny do dvou etap:

V I. etapě se položí spodní část stavby (odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně, položení separační vrstvy z geotextilie 300g/m2, výměna aktivní zóny ŠD (500 mm) a podkladní vrstvy ze štěrkodrti (150 mm) zhutněné na požadované parametry) a kamenivo zpevněné cementem KSC I. (120 mm).

V  II. etapě bude dokončena vrchní stavba komunikace z  obalovaného kameniva  OKS I (70mm) a asfaltového betonu ABS II (40mm).

Délka komunikace je 292 m, s ukončením obratištěm. Základní šířka komunikace je 5,5 m, šířka uličního prostoru 8 m.

1.2.2. Rozsah prací a vymezení předmětu veřejné zakázky jsou podrobně specifikovány v  projektové dokumentaci pro stavební povolení od projekční firmy:

OBCHODNÍ PROJEKT  Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, z data 02/2008, z. č. 38/27-VOS

2.2.3. Předmět plnění zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celé zakázky (díla)- zejména přechodná dopravní a ochranná technická bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu VZ (díla) dále zejména:

- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správci inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, veškeré náklady plně hradí zhotovitel,

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla,

- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a staveb) včetně poplatku za uskladnění,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č.22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle  ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či zkušebního provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,

- úkony nezbytné v době zkušebního provozu (účast na kontrolních dnech, projednávání skutečností o provozu s dotčenými orgány atd.),

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

- koordinační a kompletační činnost celé stavby,

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,

- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:

- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti

- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování

- vedení přehledu o vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany

2.2.4. Dílo je dále specifikováno stavebním povolením, příslušnými stanovisky, zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby.

2.2.5. Součástí plnění předmětu VZ-díla je vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a v 1 vyhotovení v digitální formě. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude zákres vedení všech tras inženýrských síti a dále soubory pořízené fotodokumentace o průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací zejména tras inženýrských sítí před jejich zásypem.

2.3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Místo plnění/realizace: | Práce budou ve Dvoře Králové nad Labem na p.p. č. 2294/1, 2277/2, 2294/36 v kat. úz. Dvůr Králové nad Labem |
| --- | --- |
| Okres, stát: | Trutnov, CZ |
| Kód dle CZ-NUTS: | CZ0525 |
| Předpokládaný termín realizace: | - etapa : září 2011- říjen 2011 - etapa : červen 20112 – srpen 2012 |
| Limitní termín dokončení stavby: | 31. 08. 2012 |

2.3.1. Pod pojmem „limitní termín dokončení stavby“ se rozumí den, který zadavatel připouští jako maximálně poslední možný termín dokončení stavby. Rozumí se tím den, kdy stavba bude protokolárně předána dodavatelem a převzata zadavatelem (objednatelem díla) po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den ale nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla po odstranění poslední vady a nedodělku a vyklizení staveniště dodavatelem díla.

2.3.2. Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné zakázky následující podmínky:

-Termín zahájení plnění veřejné zakázky je kromě podmínek uvedených v předchozí části podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Termín podpisu smlouvy o dílo zadavatelem se předpokládá maximálně do 31. 08. 2011.

2.4. VÝKAZ VÝMĚR

2.4.1. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty k podání nabídek způsobem definovaným v článku 2.5. této průvodní textové části zadávací dokumentace.

2.4.2. Pokud zájemce zjistí, že dle jeho odborných znalostí a zkušeností nejsou některé položky ve výkazu výměr obsaženy, objasnění takovýchto položek zájemce provede formu a způsobem dle části 2.5. této průvodní textové části ZD. Pokud zájemce takto neučiní a ocení tyto položky nad rámec zadavatelem předloženého výkazu výměr, stávají se potom tyto položky součástí položkového rozpočtu a sestavení nabídkové ceny zájemcem-uchazečem.

2.5. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

2.5.1. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím  podmínkám způsobem dle § 49 zákona.  Žádost musí  být  písemná. Žádost o informace k zadávacím podmínkám bude kromě obsahu vlastních dotazů obsahovat název dodavatele, e-mailovou adresu dodavatele, případně ID datové schránky nebo číslo faxu dodavatele, kontaktní osobu a číslo telefonu a přesnou adresu dodavatele, na kterou bude možno odpověď doručit případně i v listinné formě poštou.

2.5.2. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytne  dodavateli i všem v té době známým zájemcům dodatečné  informace dle ustanovení § 49 zákona způsobem dle ustanovení § 148, odst.(2) zákona.

2.5.3. Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel na adresu kontaktní osoby zadavatele-Bc. Jaroslavy Valentové viz článek 1.1. této průvodní textové části ZD.

3. POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

3.1. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

3.1.1. Nabídková cena bude zpracována podle projektové dokumentace-výkazu výměr. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez daně z přidané hodnoty (dále jen: „DPH“), výši DPH zvlášť a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky -viz. příloha č.1 této průvodní textové části ZD.

Nabídková cena bude sestavena zejména součtem položek zájemcem oceněného výkazu výměr, ale zároveň musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště,  odvoz a likvidaci odpadu,  náklady na zhotovování, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálu, dílů a předávacích zkoušek,  náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky uvedené viz dle části 2.2.3. a části 2.2.5. průvodní textové části ZD). Pokud ve výkazu výměr nebudou pro tyto ostatní náklady vymezeny příslušné položky, zájemce tyto ostatní náklady ocení a uvede do řádku- „Ostatní náklady“ v Rekapitulaci nákladů dle hlav v Souhrnném rozpočtu stavby  a Celkové rekapitulaci sestavení nabídkové ceny. Pokud tato položka ocenění ostatních nákladů nebude uchazečem uvedena či vyplněna, má se za to, že je rozpuštěna v ostatních položkách sestavení nabídkové ceny a tudíž tyto náklady jsou obsaženy v nabídkové ceně uchazeče.

3.1.2. Výkaz výměr předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný nebo svislý přesun hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy (není-li zemina umístěna do konstrukcí v rámci stavby) si zajišťuje uchazeč podle svého technologického plánu. Do nabídkové ceny pak musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle skutečné odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu.

3.1.3. Nabídková cena je nejvýše přípustnou cenou díla, pokud ZD nestanovuje jinak a musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

3.1.4. Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů ve formě:

Celkovou rekapitulací ceny (Celkovou rekapitulaci rozpočtu stavby) tj. uchazečem sestavenou celkovou rekapitulaci sestavení nabídkové ceny v tištěné formě vyhotovenou na základě součtu ocenění položek výkazů výměr zahrnující všechny sumarizační položky včetně zahrnutí všech ostatních nákladů s uvedením jejich celkové ceny bez DPH, výše DPH a ceny celkem včetně DPH.

3.1.5. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr ZD a položkovými rozpočty nabídky uchazeče (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) hodnotící komise vyřadí nabídku z dalšího průběhu zadávacího řízení.

3.1.6. Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná.

3.2. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT NABÍDKOVOU CENU

3.2.1. Úprava nabídkové ceny včetně DPH je možná pouze v případě těchto objektivních podmínek:

- V průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, v tomto případě smluvní strany jsou povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

3.2.2. V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.

3.3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.3.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na maximálně 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.

Prováděné stavební práce budou zhotovitelem objednateli účtovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů.

3.3.2. Tyto a ostatní platební podmínky jsou zahrnuty v zadavatelem stanovených závazných obchodních podmínkách vymezených v části 4. této průvodní textové části ZD.

3.4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ

Zadavatel stanovil výši předpokládané hodnoty předmětu této VZ na 1,9 mil. Kč bez DPH.

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje pro plnění předmětu této VZ tyto níže uvedené obchodní podmínky, které musí být uchazečem respektovány a zapracovány v minimálně uvedeném znění do návrhu smlouvy o dílo v jeho nabídce.

Uvedené či neuvedené a dále rozepsané či nerozepsané články návrhu smlouvy o dílo doplní uchazeč dle svého návrhu, ne však v rozporu s dále uvedenými obchodními podmínkami. Tato doplnění vyznačí uchazeč ve své nabídce jasně a zřetelně tak, aby tato doplnění či úpravy byly odlišné od textu požadovaných obchodních podmínek zadavatelem (např. odlišný typ, barva, zvýraznění nebo jiné úpravy formátu písma).

Tato doplnění nesmí zadavateli přinést takové podmínky, které by byly pro zadavatele nevýhodné, či by upravovaly znění uvedených obchodních podmínek v jeho neprospěch nebo by uváděly nebo podmiňovaly další plnění, okolnosti, předpoklady či skutečnosti. Smlouva o dílo bude uzavřena s Městem Dvůr Králové nad Labem.

Uchazeč do návrhu smlouvy musí doplnit:

-identifikační a kontaktní údaje

-cenu díla

-dobu provedení díla v týdnech

Obchodní podmínky v podobě předepsaného konceptu návrhu smlouvy o dílo jsou zadavatelem vymezeny v příloze č. 2 této průvodní textové části ZD, které musí povinně uchazeč využít pro sestavení svého návrhu smlouvy nabídky za výše uvedených podmínek.

Nezbytnou součástí vlastní uzavírané smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky budou následně tyto níže uvedené přílohy:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet díla

PŘÍLOHA SMLOUVY č.2 Časový harmonogram realizace díla

PŘÍLOHA SMLOUVY č.3 Zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy

PŘÍLOHA SMLOUVY č.4 Stavební povolení vztahující se k dílu vydané Městským úřadem ve Dvoře Králové nad Labem

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY

5.1. OBSAH A STANOVENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK

5.1.1. Technické podmínky jsou vymezeny výkresovými a textovými částmi projektové dokumentace zpracované do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky dle § 44,  odst.(4), písm. a) zákona:

OBCHODNÍ PROJEKT  Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, z data 02/2008, z. č. 38/27-VOS

5.1.2. Veškeré odkazy na české technické normy, které přejímají evropské normy obsažené v této projektové dokumentaci jsou součástí vymezení technických podmínek této veřejné zakázky a to i v případě, že tyto normy zde nejsou výslovně uvedeny v jejich názvech a označení.

5.1.3. Průběh prací musí být těmto podmínkám podřízen. Dodavatel musí zabezpečit takový průběh stavebních prací, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se v okolí dotčených objektů, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku zadavatele a třetích osob. O těchto podmínkách musí dodavatel upozornit i subdodavatele prací, dodávek a služeb včetně přepravců materiálu.

6. POŽADAVKY PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1. úvodní ustanovení k prokázání kvalifikace

Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele, nestanoví-li zákon jinak.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil veřejný zadavatel ve Výzvě zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků je uvedena v zadávací dokumentaci.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

a) základních kvalifikačních předpokladů

b) profesních kvalifikačních předpokladů

c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

d) technických kvalifikačních předpokladů

6.2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY VZ

Kvalifikaci k plnění předmětu této veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže splnění:

a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona

b) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) zákona

c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55, odst.(1), písm. c)

d) technických kvalifikačních předpokladů dle  § 56, odst.(1), písm. a).

6.2.1.Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona

I.Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo  insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.

II. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

Splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dle § 53, odst. (2) zákona pro tuto veřejnou zakázku podle části I. předložením těchto dokladů či listin:

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [část I. písm. a) a b)],

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného             prohlášení [část I. písm. f)],

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce (OSSZ) [část I. písm. h)],

d) čestného prohlášení [část I. písm. c) až e) a g), i) až l)].

6.2.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže v této veřejné zakázce dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel požaduje oprávnění vztahující se k rozsahu předmětu této VZ a to zejména v těchto činnostech: Dopravní stavby

6.2.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona

I.Rozsah požadovaných informací a dokladů

K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky zadavatel požaduje:

Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši 10 mil. Kč

6.2.4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

I. Rozsah požadovaných informací a dokladů

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky zadavatel požaduje předložit:

- dle § 56, odst.(2), písm. a) zákona seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

II. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů

Dodavatel předloží seznam jím provedených stavebních prací za poslední 3 roky (od března 2008 doposud) s vyznačenými nejvýznamnějšími stavbami obdobného charakteru, kterými jsou výstavba komunikací s finanční hodnotou minimálně 5 milionů Kč bez DPH každé této zakázky.

K těmto nejvýznamnějším stavbám dodavatel předloží minimálně 3 osvědčení, které musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Seznam nejvýznamnějších staveb obdobného charakteru dodavatel předloží ve formátu tabulky (přehledu) s tímto členěním:

| Název, finanční hodnota zakázky v Kč bez DPH | Popis a rozsah zakázky | Objednatel zakázky | Doba realizace zakázky s uvedením měsíce a roku od.... do..... | Kontaktní osoba objednatele s jeho kontakt. údaji (telefon či e-mail. adresa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

6.3.1. Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona)

Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující kvalifikaci v kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

6.3.2. Posouzení kvalifikace (§ 59 zákona)

Veřejný zadavatel nebo hodnotící či zvláštní komise ustanovená zadavatelem posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami.

Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem.

6.3.3. Nesplnění kvalifikace (§ 60 zákona)

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

7.1. POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

7.1.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v  písemné formě v listinné podobě. Nabídka bude vyhotovena a podána v souladu s HLAVOU VI. zákona, v jednom originálním vyhotovení.

7.1.2. Nabídka v originálním vyhotovení (včetně dokladů a údajů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče a dalších dokladů a údajů dle požadavků zadavatele) bude vložena do  uzavřené obálky a zabezpečena tak, aby ji nebylo možné bez porušení otevřít před otevíráním obálek dle odst. (5), § 69 zákona.  Tato obálka bude jasně a viditelně označena   „Komunikace Sylvárov - NEOTVÍRAT“

a bude opatřena obchodním názvem a adresou uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst.(6) zákona a  na přelepu podepsaná zástupcem/zástupci uchazeče. Tato obálka bude po jejím podání uchazečem zadavatelem či jeho pověřenou osobou zaevidována a očíslována.

### Část I. nabídky - Základní údaje k nabídce

Tato část nabídky musí obsahovat:

I.1. Vyplněný formulář  „Krycí list nabídky“ vypracovaný dle přílohy č.1 této průvodní textové části ZD opatřený datem podepsání, podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

Krycí list nabídky předloží uchazeč minimálně v tomto obsahu vyplnění:

Právnické osoby:

-obchodní firma nebo název

-adresa sídla

-právní forma podnikání

-identifikační číslo, bylo li přiděleno

-kontaktní údaje uchazeče

-jména, příjmení a funkce osob pověřených k úkonům souvisejícím s průběhem soutěže

Fyzické osoby:

-jméno a příjmení případně obchodní firma

-rodné číslo nebo datum narození

-bydliště případně místo podnikání, je-li odlišné od místa bydliště

-identifikační číslo, bylo- li přiděleno

### Část II. nabídky -  Návrh smlouvy o dílo

Tato část nabídky  musí obsahovat:

II.1. Návrh smlouvy o dílo vypracovaný ve smyslu § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění-Obchodního zákoníku, který bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče jednat za nebo jménem uchazeče a případně otiskem razítka uchazeče. Do návrhu smlouvy o dílo budou uchazečem zapracovány platební a obchodní podmínky uvedené v této průvodní textové části ZD, které jsou pro uchazeče závazné a uchazeč není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

U společné nabídky více dodavatelů bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné nabídky, pokud není ve smlouvě o sdružení uchazečů uvedeno jinak.

II.2. Jako nedílná součástí návrhu smlouvy o dílo budou v nabídce dále doloženy:

-časový harmonogram postupu prací (s podrobností na týdny) s uvedenými předpokládanými termíny zahájení a předání dokončené stavby pro jednotlivé budovy. Časový harmonogram bude rozepsán s takovou podrobností, aby z něj bylo zřejmé provádění jednotlivých částí VZ, prací a dodávek s přesným vymezením dotčeného objektu. Pokud dodavatel využije vícesměnový režim provádění prací, v časovém harmonogramu musí být toto vyznačeno. Časový harmonogram je pro dodavatele při realizaci VZ závazný a stane se nedílnou součástí smlouvy o dílo jako její příloha. Časový harmonogram musí respektovat limitní termín dokončení díla a zvláštní technické podmínky plnění VZ uvedené v části 5. ZD.

Zadavatel pro účely sestavení nabídky stanovuje předpokládaný termín zahájení díla na 01.09. 2011.

### Část III. nabídky – Nabídková cena

Tato část nabídky musí obsahovat:

III.1. Formulář „Celková rekapitulace ceny“, (Celková rekapitulace rozpočtu stavby)  tj. uchazečem sestavenou celkovou rekapitulaci sestavení nabídkové ceny v členění jednotlivých položek shodných s položkami Rekapitulací nákladů a sestavených za podmínek uvedených v části 3 této ZD.

III.2. Položkový rozpočet v tištěné formě (na základě oceněných výkazů výměr pro celé dílo).

7.3. PODÁNÍ NABÍDEK

Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje § 69 zákona.

7.3.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

7.3.2. Lhůta pro podání nabídky je 25.07. 2011 do 12,00 hodin. Adresa pro doručení nabídek je uvedena v čl.2.1. Místem doručení nabídky je podatelna Městského úřadu v místě sídla zadavatele.

Doručením nabídky se rozumí okamžik převzetí nabídky pracovníkem podatelny.

Osobní doručení nabídek je možné v pracovní dny v době:

pondělí 		8,00-11,30	12,30-16,30

úterý		8,00-11,30	12,30-14,30

středa		8,00-11,30	12,30-16,30

čtvrtek		8,00-11,30	12,30-14,30

pátek		8,00-11,30

7.4. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Záležitosti týkající se otevírání obálek s nabídkami upravuje § 71 zákona.

7.4.1. Zadavatel stanovil, že funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise (komise).

7.4.2. Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne 28. 07. 2011 od  10,00 hodin na adrese:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 35,  544 17 Dvůr Králové nad Labem v zasedací místnosti.

Otevírání obálek se kromě hodnotící komise bude bez účasti zástupců uchazeče o veřejnou zakázku.

7.5. E-aukce

Vlastní výběrové řízení bude probíhat prostřednictvím e-aukčního softwarového systému E-ZAK (elektronický nástroj pro veřejné zakázky), dne 08. 08. 2011 v 11 hodin. Nabídková cena bude vstupní nabídkou do elektronické aukční síně.

7.5.1. Pro účast v elektronické aukční síni si musí dodavatel zajistit platný elektronický podpis.

7.5.2. Nabídková cena veřejné zakázky v elektronické aukční síni bude nabídnuta bez DPH.

7.5.3. Pro přihlášení do E-ZAKu si dodavatel určí osobu odpovědnou k dané veřejné zakázce a nastaví jí veškerá práva (sekce Oprávněné osoby za dodavatele).

7.6. VARIANTNÍ PLNĚNÍ

Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky.

7.7. ZADÁVACÍ LHŮTA

V souladu s § 43 zákona stanovil zadavatel zadávací lhůtu do 29.08. 2011

8. HODNOCENÍ NABÍDEK

8.1. HODNOTÍCÍ KRITERIUM

Základním hodnotícím kriteriem pro zadání této veřejné zakázky a hodnocení nabídek provede hodnotící komise dle:  nejnižší nabídkové ceny v Kč uvedené bez DPH.

K hodnocení nabídek v tomto hodnotícím kriteriu bude hodnotící komisí využit údaj o nabídkové ceně z návrhu smlouvy, která musí být ve shodě s údaji o nabídkové ceně na Krycím listu nabídky.

9. OSTATNÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

9.1. OSTATNÍ PODMÍNKY

9.1.1. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel z jakéhokoliv důvodu nehradí dodavatelům, zájemcům nebo uchazečům jakékoliv jejich finanční a další náklady spojené s tímto zadávacím řízením, včetně případu zrušení soutěže či nevybrání žádné nabídky.

9.1.2. Uchazeč podáním své nabídky plně souhlasí se zadávacími podmínkami vymezenými ve Výzvě a touto zadávací dokumentací, případně upřesňujícími informacemi, které byly zadavatelem zájemcům sděleny jako odpovědi na jejich dotazy k zadávacím podmínkám.

9.1.3. Uchazeč plně akceptuje podáním své nabídky skutečnost, že její obsah nepodléhá režimu utajení a části nabídky nejsou důvěrné či obchodním tajemstvím a informacemi znemožňujícími práci s nabídkou v režimu zákona nebo pro případ práce kontrolních orgánů.

9.2. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si pro toto zadávací řízení vyhrazuje práva:

- v průběhu zadávacího řízení upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky v souladu se zákonem,

- ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných v jejich nabídkách, včetně ověřit si údaje o uchazečích a jimi realizovaných veřejných zakázkách a ověřit si údaje deklarované uchazeči k prokázání jejich kvalifikace,

- z důvodu archivace dokumentace o průběhu zadávacího řízení nevracet uchazečům jejich nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci,

- jednostranně odstoupit od již uzavřené smlouvy bez jakýchkoliv náhrad vůči dodavateli v případě, že se prokáže, že dodavatel-uchazeč uvedl do nabídky nepravdivé údaje vztahující se ke kvalifikaci.

9.3. VYUŽITÍ PŘÍLOH

9.3.1 POVINNÉ VYUŽITÍ PŘÍLOH K SESTAVENÍ NABÍDKY

Kromě uvedených částí ZD zadavatel požaduje povinné využití těchto příloh ZD k sestavení nabídky uchazeče:

Příloha č.1- Krycí list nabídky

Příloha č.2- Obchodní podmínky-koncept návrhu smlouvy o dílo

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 14.6. 2011.