- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU  KATEGORIE NA SLUŽBY

„Technický dozor investora v rámci akce „Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady – 
Budova A, Dvůr Králové nad Labem“

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 134/2016 Sb.

| Název veřejné zakázky: | ## Technický dozor investora |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Zadavatel |  |
| Název: | Město Dvůr Králové nad Labem |
| Sídlo: | Náměstí T.G. Masaryka 38 |
| IČ: | 00277819 |
| Profil zadavatele: | ## www.mudk.cz |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | ## Ing. Ctirad Pokorný |
| Kontaktní osoba zadavatele: | ## Ing. Jan Fíla |
| Telefon, fax | 499 318 117, 733 598 776 |
| E-mail: | fila.jan@mudk.cz |
| Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení: | Ing. Jan Fíla |
| Telefon, fax: | 499 318 117, 733 598 776 |
| E-mail: | fila.jan@mudk.cz |

Tato Zadávací dokumentace (dále též „ZD“) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zadávacího řízení v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být písemná nebo elektronickou formou a musí být doručena na adresu kontaktní osoby žadatele tak, aby bylo možné zajistit kvalitní dodatečné informace. Žádosti nedoručené dle pokynů nebudou zadavatelem ani kontaktní osobnou vyřízeny. Kontaktní osoba zadavatele zašle dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace budou doručeny současně všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

- vymezení předmětu zadávané veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v průběhu realizace stavby a stavebních prací „Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady – budova A, Dvůr Králové nad Labem“ včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci projektu. Vlastní investiční akce zahrnuje tři etapy, jedná se o stavební práce, dodávky IT technologií (konektivity)a dodávka a montáž vnitřního vybavení učeben (nábytek). Vzhledem k tomu, že se bude jednat o tři veřejné zakázky, bude ze strany technického dozoru stavebníka nezbytné při jeho výkonu  zajišťovat součinnost dodavatelských firem s přednostním cílem dodržovat časový harmonogram jednotlivých částí rekonstrukce školya zajistit i dodržení konečného termínu ukončení celé akce.

Povinnosti dodavatele v rámci zakázky:

- seznámení se s dokumentací pro realizaci stavby, především s obsahem smluv, projektovou dokumentací, stavebním povolením a s obsahem vydaných správních rozhodnutí,

- odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu,

- sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby,

- spolupráci s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při provádění odstranění případných závad projektu,

- kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke stavebnímu povolení dle § 18 vyhl. č. 526/2006 Sb. zhotovitelem, zajištění jejich ohlašování a účastnění se těchto prohlídek,

- organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby 1 x za 14 dní a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů z jednání,

- sledování a kontrola stavby z hlediska prováděných prací,

- kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s právními předpisy a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny,

- sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách, pravidelné zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby, stanovení podmínek na nápravu

- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),

- okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech,

- sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu (harmonogramu),

- kontrola podkladů pro fakturování v průběhu výstavby,

- spolupráci při technickém řešení veškerých sporů,

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, dohled nad odstraněním vad a nedodělků,

- účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu o předání a převzetí,

- účast na kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby,

- příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla,

- zajištění a kontrola dodržování podmínek zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a prováděcích předpisů.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:       350.000 Kč bez příslušné sazby DPH.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

- požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:

  - Základní kvalifikační předpoklady:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží předložením čestného prohlášení osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

  - Profesní kvalifikační předpoklady:

Profesní kvalifikační kritéria prokazuje uchazeč předložením:

I)  Výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, ze kterého bude patrné, že jako předmět podnikání má zapsány činnosti, které jsou předmětem veřejné zakázky. Tuto skutečnost uchazeč dokládá ověřenou kopií, ne starší než 90 dnů.

II) Oprávnění k podnikání – kopie živnostenského listu nebo výpisu ze živnostenského registru.

III)  Kopie dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (Osvědčení o autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů)

  - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s poskytování služeb v rámci plnění předmětu jeho činnosti tak, aby výše pojistné částky byla min. 300.000 Kč.

- obchodní podmínky, včetně platebních podmínek:

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen obsah smlouvy akceptovat v nezměněné podobě.

- požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč uveden cenu bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH na krycí list nabídky, uvedený v příloze 1 zadávací dokumentace a do závazného návrhu smlouvy, předkládaného uchazečem.

- podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,

- nabídka musí být podána v listinné podobě v zalepené obálce s označením „NABÍDKA – zadávací řízení – TDI Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady  - budova A, Dvůr Králové nad Labem“ označená adresou zadavatele a adresou uchazeče s uvedením „NEOTVÍRAT“, na uzavření bude opatřena razítkem uchazeče,

- uchazeč může podat pouze jednu nabídku,

- všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.

Obsahem nabídky musí být:

- vyplněný krycí list nabídky podle vzoru v příloze č. 1 zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče,

- doklady, kterými uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem,

- vyplněný návrh smlouvy (příloha č. 2 ZD) s vyplněnými údaji, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

- způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií:

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Veřejná zakázka bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

- doba a místo plnění zakázky:

1. července  2018 – 15. června 2019

Základní škola Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem.

- požadavky na varianty nabídek:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

- Místo plnění si lze prohlédnout  21.05.2018 ve 14:00 hodin.

Ve Dvoře Králové nad Labem  11.05.2018

- Za zadavatele

……………………………………………

- Ing. Ctirad Pokorný, v. r.

vedoucí odboru rozvoje, investic

a majetku města