Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. RISM/DILO–2018/0859 –D-1 
ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2018/0859

„Výměna vrat a vyvolané stavební úpravy garáže hasičské zbrojnice na pozemcích st. p. č. 98 a p. p. č. 47 v k.ú. Žireč Městys, Dvůr Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38,

544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený

ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města

ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM

MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Ing. Janem Fílou – referentem odboru RISM

MěÚ Dvůr Králové nad Labem

IČ	: 277 819

DIČ	: CZ00277819

Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem

č. účtu	:

Telefon	: 499 318 117

ZHOTOVITEL	:  Milan Palm
Sídlo	:

Zastoupený

ve věcech smluvních	: Milan Palm

ve věcech technických	: Milan Palm

IČ	: 69160724

DIČ	: CZ76101973591

Bankovní spojení

č. účtu	:

Telefon	:

Adresa k zasílání a fakturaci	: Žireč 148, 544 04 Dvůr Králové nad Labem

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

3. termín plnění

2) Termín dokončení prací: 
     
     - konstrukční vrstvy pro venkovní zpevněnou plochu
        nad rámec původní smlouvy	                                                                      30.04.2019
Termín dokončení prací dle původní smlouvy o dílo zůstává nezměněn, t. j. 10.12.2018.

4. Cena díla

Cena díla se mění  dle odsouhlaseného rozsahu prací   takto :

Cena víceprací bez DPH :      336.248,91  Kč

Cena méněprací bez DPH :	    5.000,00  Kč

Celková cena díla dle dodatku č.1  bez DPH  činí        1.065.667,91  Kč

Celková cena díla dle dodatku č.1  včetně DPH činí   1.289.458,17 Kč
                               (slovy:Jedenmiliondvěstěosmdesátdevěttisícčtyřistapadesátosmkorunčeských sedmnácthaléřů)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2018/0859 ze dne 03.10.2018,

v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1   Smlouvy RISM/DILO-2018/0859 je vyhotoven ve třech vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/ 76 /2018 – 505. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.12. 2018.

Dvůr Králové nad Labem dne:	Dvůr Králové nad Labem dne:

……………………………….	………………………………….

Za objednatele 	Za zhotovitele

Ing. Jan Jarolím					         Milan Palm

starosta města