SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

  - Objednatel:	Město Dvůr Králové nad Labem

sídlo:		náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupené:		Ing. Janem Jarolímem, starostou města

IČ:			00277819

DIČ:			CZ00277819

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

  - Zhotovitel:		[Doplní dodavatel]

sídlo:			[Doplní dodavatel]

jednající/zastoupený: 	[Doplní dodavatel]

bank. spojení:		[Doplní dodavatel]

číslo účtu:		[Doplní dodavatel]

IČ:			[Doplní dodavatel]

DIČ:			[Doplní dodavatel]

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v [Doplní dodavatel], oddíl [Doplní dodavatel], vložka [Doplní dodavatel]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Varovný informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního povodňového plánu“ část 1 – Varovný informační protipovodňový systém smlouvu následujícího znění.

II.

Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje realizovat dodávku a rozšíření komplexního varovného informačního systému (dále jen „dílo“ nebo „VIS“) – bezdrátové hlásiče včetně upgrade řídícího software. Dodávka, instalace a oživení 91 ks obousměrných hlásičů ve Dvoře Králové nad Labem, které musí být kompatibilní se stávajícím již nainstalovaným systémem. Rozsah je dán Dokumentací pro výběr zhotovitele Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Dvůr Králové nad Labem, vypracovanou Ing. Vladimírem Pavlíkem, IČ 76389570, se sídlem v Roztokách u Prahy, Najdrova 2183,  zhotovenou v 12/2016.

  - Zhotovitel dodá ,,VIS“ dle této smlouvy, přičemž je rovněž vázán zadávacími podmínkami zakázky a svou nabídkou předloženou v rámci zadávacího řízení dle čl. 2.8 této Smlouvy.

  - Součástí plnění je také dodávka do místa plnění, tj. doprava ,,VIS“ do místa plnění dle bodu 3. 1. této Smlouvy, dále balné, celní a správní či jiné poplatky, řádná montáž a instalace, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravní náklady, autorská práva, zhotovení nezbytné další dokumentace jako např. pro zajištění a kontrolu jakosti, pro zpracování SW, pro obsluhu a údržbu apod., uvedení do provozu, zkoušky, garanční testy, zaškolení obsluhy a údržby, účast na zkušebním provozu v délce 30 dní.

  - Dodané ,,VIS“ (včetně příslušenství požadovaného zadávacími podmínkami) je nové, kompletní, plně funkční a splňuje veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem České republiky a harmonizovaných evropských norem, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

  - Spolu s předáním ,,VIS“ předá zhotovitel objednateli veškeré potřebné doklady vztahující se k dodanému ,,VIS“, včetně návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce.

  - V rámci zkušebního provozu zhotovitel optimalizuje akustické nastavení bezdrátových hlásičů, tj. upraví hlasitost jednotlivých bezdrátových hlásičů na základě podkladů, které dodá objednatel. Zhotovitel bude v rámci zkušebního provozu provádět zkušební hlášení a shromažďovat připomínky občanů města a místních částí na hlasitost bezdrátových hlásičů ve městě Dvůr Králové nad Labem. Zhotovitel je povinen na konci zkušebního provozu provést jednorázové a konečné nastavení hlasitosti bezdrátových hlásičů.

  - Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.

  - Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky s názvem: „Varovný informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního povodňového plánu“, vyhlášenou v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel se zavazuje ,,VIS“ dodané zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu díla, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy jeho veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

III.

Místo plnění a termín plnění

  - Místem plnění veřejné zakázky je město Dvůr Králové nad Labem. Zhotovitel se zavazuje dodat ,,VIS“ v určeném termínu do místa plnění veřejné zakázky po předchozí dohodě obou smluvních stran.

  - Termín ukončení předmětu plnění (předmětu Smlouvy) je stanoven nejpozději do 31. října 2019. Ukončením předmětu plnění je splnění všech podmínek stanovených v čl. 2 této Smlouvy (dále jen „Ukončení plnění“).

  - Termínem ukončení předmětu plnění se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího Protokolu a předání ,,VIS“ do zkušebního provozu v délce trvání 30 dnů, po jehož uplynutí bude zhotovitelem vystaven písemný protokol o funkčnosti systému potvrzující funkčnost systému.

  - Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín ukončení dodávky.

IV.

Cena a platební podmínky

  - Cena díla byla sestavena na základě nabídkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy a na základě Přílohy č. 1 této Smlouvy, kterou se specifikuje technická specifikace dodávky varovného informačního systému a v souladu s podmínkami uvedenými touto Smlouvou.

  - Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dodání ,,VIS“ a splnění všech ostatních závazků uvedených v této smlouvě sjednanou

Celkovou cenu díla bez DPH		Doplní dodavatel,- Kč

(slovy: Doplní dodavatel korun českých)

DPH 21 % 				Doplní dodavatel,- Kč

(slovy: Doplní dodavatel korun českých)

Celková cena díla včetně DPH		 Doplní dodavatel,- Kč

(slovy: Doplní dodavatel korun českých).

  - Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním ,,VIS“ a se splněním ostatních povinností zhotovitele dle této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění, tj. doprava ,,VIS“ do místa plnění dle bodu 3. 1. této Smlouvy, dále balné, celní a správní či jiné poplatky, řádnou montáž a instalaci, zprovoznění, proškolení obsluhy a provozní náklady po dobu záruční doby, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravní náklady, autorská práva, apod.

  - Nabídková cena může být navýšena pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nabídková cena může být dále navýšena v případě zvýšení inflace o více než 3% za jeden rok dle procenta inflace, stanoveném Českým statistickým úřadem; takovou změnu smlouvy však může dodavatel uplatnit nejdříve od 1. 1. 2020.

  - Celková cena díla bude uhrazena zhotoviteli následujícím způsobem:

100 % ceny díla, bude objednatelem uhrazeno v české měně na základě daňového dokladu – faktury, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dodání ,,VIS“, tj. po podpisu Protokolu ve smyslu bodu 3.3 této smlouvy. Přílohou faktury musí být kopie Protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

  - Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat rovněž soupis dodaného ,,VIS“. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

  - Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

  - Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel, proti fakturované částce.

  - Faktura musí obsahovat číslo a název projektu. Číslo projektu:  CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005211, název projektu: Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Dvůr Králové nad Labem.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel je povinen dodat objednateli ,,VIS“ bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Předávací Protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka ,,VIS“ (včetně zaškolení) zhotovitelem. V případě, že ,,VIS“ budou vykazovat jakékoli vady, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout.

  - Objednatel nabývá vlastnického práva ke ,,VIS“ dnem řádného předání a převzetí ,,VIS“ od zhotovitele, a to na základě podpisu Protokolu dle bodu 3.3 této smlouvy. Shodným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na ,,VIS“.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou dodání ,,VIS“ znemožnit.

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. V případě porušení tohoto ujednání má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

  - Smluvní strany se dohodly a zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za zhotovitele ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je/jsou:

jméno: 		Doplní dodavatel

email:		Doplní dodavatel

tel.: 		+420 Doplní dodavatel

Změna této osoby musí být objednateli neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení objednateli.

  - Strany se dohodly a objednateli určil, že osobou oprávněnou k jednání za objednatele ve ,,VIS“, které se týkají této smlouvy a její realizace, je/jsou:

jméno:

email:

tel.:

  - Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem, či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci příslušného dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo kontrolním orgánem, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů vztahující se k předmětu díla, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.

  - Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích správce Programu a Rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů.

  - Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření - Pravidel publicity OPŽP. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt „Varovný informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního povodňového plánu“ část 1 – Varovný informační protipovodňový systém a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační číslo projektu dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pravidla publicity obdrží vybraný dodavatel.

  - Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli přestane být dotace vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu dokončení předmětu plnění nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně dodavatele (zhotovitele), zavazuje se dodavatel (zhotovitel) uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční částky, o kterou objednatel vinou dodavatele (zhotovitele) přišel.

VI.

Záruka na ,,VIS“

  - Zhotovitel přebírá záruku za jakost ,,VIS“.  Délka záruční doby veškerých komponent dodávky činí 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího Protokolu.

  - Zhotovitel se zavazuje, že ,,VIS“ dodaný na základě této smlouvy bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě nebo k účelu obvyklému, bude mít vlastnosti požadované objednatelem, touto smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si ,,VIS“ tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.

  - Objednatel je povinen ohlásit zhotoviteli záruční vady neprodleně poté, co je zjistí a zároveň oznámí zhotoviteli, o jaký typ vady se jedná. Záruční opravy provede zhotovitel bezplatně a dokončí je do 10 pracovních dnů od zahájení opravy nebo poskytne náhradní zařízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Oprava bude zahájena do 48 hodin od nahlášení závady.

Zhotovitel je povinen přijímat oznámení vad na tel. čísle: Doplní dodavatel,  E-mailu:  Doplní dodavatel.

  - Zhotovitel je povinen průběžně písemně informovat objednatele o stavu řešení vady až do jejího úplného odstranění.

  - V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady objednatelem zhotoviteli po její odstranění zhotovitelem.

  - Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací.

VII.

Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

  - V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu uvedeného v bodu 3. 2. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

  - V případě nedodržení termínu odstranění vad ,,VIS“ dle čl. VI. této Smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady ,,VIS“ čímž není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

  - Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této Smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, který určí oprávněná strana. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v této smlouvě za přiměřené.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

  - Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy včetně případných dodatků zajistí objednatel.

  - Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

  - Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:

  - na straně objednatele nezaplacení ceny díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

  - na straně zhotovitele, jestliže byť i část ,,VIS“ nebude ve sjednaném termínu řádně dodána ve smluveném termínu

  - na straně zhotovitele, jestliže ,,VIS“ nebude mít vlastnosti deklarované zhotovitelem v této smlouvě,

  - na straně zhotovitele, jestliže zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad po dobu více než 5 pracovních dnů.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 223 odst. 2 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek v případě, kdy zhotovitel uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

  - Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklých před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

  - Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

  - Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatele a zhotovitele.

  - Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU.

  - Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

  - Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.  Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

  - O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Dvůr Králové nad Labem usnesením města č.         ze dne …………..

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- č. 1 – Technická specifikace dodávky doplněná o přesný typ (sestavený podle Přílohy č. 7 zadávací dokumentace – Technická specifikace)

- č. 2 – Nabídkový rozpočet (sestavený podle Přílohy č. 7e ZD – Položkový rozpočet)

- č. 3 – Harmonogram v rozsahu a členění dle požadavků zadávací dokumentace

- č. 4 – Pojistná smlouva

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Dvoře Králové nad Labem dne      					V       dne

…………………………………………………			 ………………………………………………

Ing. Jan Jarolím

starosta