Smlouva o dílo

Č. RIM/DILO –

„Obnova fasád objektů čp. 58 a 59, Dvůr  Králové nad Labem“

uzavřená dle § 536 a následujících, zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření smlouvy

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL 			: Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo 					: náměstí T.G. Masaryka čp. 38,

54417 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený

ve věcech smluvních 		: Mgr. Editou Vaňkovou – starostkou města

ve věcech technických 		: Ing. Radmilou Fiľakovskou  – vedoucí odboru rozvoje

investic a majetku MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Tomášem Machkem –   referentem  odboru

RIM MěÚ Dvůr Králové nad Labem

IČ 					: 277 819

DIČ 					: CZ00277819

Bankovní spojení 			: ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem

č.účtu 			: 187589301/0300

Telefon 				: 499318111

ZHOTOVITEL 			:

Sídlo 					:

zastoupený

ve věcech smluvních 	:

ve věcech technických 		:

IČ 					:

DIČ 					:

Bankovní spojení 			:

č.účtu 			:

Telefon 				:

Adresa k zasílání a fakturaci	:

1.Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede rekonstrukci fasády objektů čp. 58 a 59 ve Dvoře Králové nad Labem.

Podrobný rozsah a způsob provedení díla je specifikován projektovou dokumentací s položkovým rozpočtem zakázka číslo 072010 a 082010 vypracované Ing.Milošem Kudrnovským.

Objednatel  se zavazuje, že dokončené dílo od zhotovitele převezme a zaplatí zhotoviteli  za provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

2.Místo plnění

Nám. T.G.Masaryka čp.58 a čp.59, Dvůr Králové nad Labem

3.Termín plnění :

-    termín zahájení prací            			          :  30.03.2011

- termín dokončení prací a vyklizení staveniště        :  06.06.2011

4. Cena díla :

Cena díla byla dohodnuta  v souladu s ust.zákona.č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná  (maximální ) pro rozsah díla dle této smlouvy a činí :

Cena bez DPH    :

DPH 20 %          :

Cena celkem       :

Slovy

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a nároky  zhotovitele  včetně přímých nákladů, materiálu, dopravy, ukládání hmot na skládky, veškerých energií a zajištění potřebných revizí, zkoušek a zaměření potřebných ke zhotovení díla.V ceně díla jsou rovněž zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, bezpečnostní zajištění staveniště a uvedení zařízení staveniště do původního stavu.Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele.Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla.

Zhotovitel zaručuje, že jeho cenová nabídka obsahuje veškeré práce dle ustanovení této smlouvy o dílo, projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení pro předmětné práce.

Fakturace a platební podmínky :

- Provedení prací bude zhotovitel fakturovat po dokončení a předání díla objednateli.

- Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od data doručení faktury.V případě pochybností se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne od jejího odeslání.

-	Daňový doklad zhotovitele musí obsahovat zejména:

-     název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. č. bankovních účtů

-     IČ, DIČ

-     předmět plnění + číslo smlouvy

-     cena provedených prací + soupis provedených prací (v příloze)

-     celková účtovaná  částka s DPH

-     datum vystavení faktury

5.Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést  dílo na  vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě  a stanovených termínech.

V případě, že zhotovitel provede dílo v rozporu s platnými předpisy a  normami,  bude považováno za vadu díla a zhotovitel ji bude muset  na vlastní náklady odstranit.

Součástí díla je revize instalovaného zařízení.

Zhotovitel je povinen:

- provést dílo v souladu s platnými bezpečnostními, požárními a hygienickými

předpisy,ČSN,

-    vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty    nebo se stanou nedostupnými a to alespoň 3 dny předem telefonicky,

-    udržovat  pořádek a  odstraňovat odpady vzniklé jeho činností.

Pokud během realizace díla dojde k poškození okolního zařízení vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen uvést zařízení do původního stavu na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, nebo stavebnímu dozoru  určenému objednatelem,  soustavnou kontrolu provádění díla,  nahlížení a zápis  do stavebního deníku.

Zhotovitel splní  svůj závazek  provést dílo  podle této smlouvy jeho řádným ukončením a   protokolárním  předáním díla objednateli. Zápis bude doplněn seznamem dokladů, požadovaných objednatelem jako součást díla ( provedení zkoušek, revizí apod.)

Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady bránící řádnému užívání díla.

6. Záruční podmínky:

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a provedení díla v délce 60 měsíců   s výjimkou komponentů, kde je  záruční lhůta dána  výrobcem.

- Záruční doba začíná běžet dnem předání díla uvedeným  v zápise o převzetí a předání

dokončeného díla objednateli.

7. Smluvní sankce

# Porušení smluvních ujednání a jeho důsledky

- V případě prodlení se splněním díla ve sjednaném termínu má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení s poukázáním plateb  ve stanoveném termínu má právo zhotovitel účtovat smluvní   pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky  za každý den prodlení.

# Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním své nabídky  seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti, a že mu jsou známé technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

# Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit do 14 dní od převzetí reklamace.Pokud do 14 dnů od doručení vadu neodstraní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý den prodlení.Neodstraní-li zhotovitel vadu do 30 dnů od převzetí reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.Takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel.

Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší  ujednání této smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Pro odstoupení od realizace díla platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu prací   provedených jím ke dni účinnosti odstoupení.

Strana která zapříčinila odstoupení od smlouvy před započetím prací je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou pokutu ve výši 5% z ceny díla včetně DPH.

# 8. Závěrečná ustanovení :

- právní vztahy založené touto smlouvou  se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a

předpisů souvisejících.

- změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány pouze po vzájemné dohodě formou odsouhlaseného dodatku smlouvy

- tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.

Tato smlouva byla schválena usnesením RM Dvůr Králové nad Labem ze dne………….. pod č.usnesení ……………………

Ve Dvoře Králové nad Labem dne :  	Ve Dvoře Králové nad Labem dne :

…………………………….					………………………………….

Za objednatele 							Za zhotovitel