Výzva k předložení nabídky

(veřejná zakázka malého rozsahu - VZMR - na služby)

" Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce při akci Kanalizace a čistírna odpadních vod, Dvůr Králové nad Labem, městská část Žireč "

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, které se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ale probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a na základě usnesení rady města č. R/    /2020 –. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne  19.08.2020.

Zadávací podmínky

| Obsah |
| --- |
| 1 | Identifikace zadavatele | 1 |
| 2 | Specifikace veřejné zakázky, smluvní a platební podmínky | 2 |
| 3 | Doba a místo plnění | 3 |
| 4 | Kvalifikační předpoklady uchazeče | 3 |
| 5 | Obsah nabídky a její podání | 4 |
| 6 | Hodnocení nabídek | 5 |
| 7 | Další podmínky a informace k veřejné zakázce | 5 |

| Identifikace zadavatele |
| --- |
| Název | město Dvůr Králové nad Labem |
| Sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ | 00277819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| Bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 187589301/0300 |
| Telefon | +420 499 318 111 |
| Ve věcech zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat: |
| Ing. Ctirad Pokorný - vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 298, e-mail: pokorny.ctirad@mudk.cz |
| Technické informace zajišťuje: Ing. Jan Fíla, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 117, e-mail: fila.jan@mudk.cz |

| Specifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Druh veřejné zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu na služby |
| Předpokládaná hodnota | 850.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.028.500 Kč včetně DPH |
| Specifikace předmětu plnění |
| Předmětem této veřejné zakázky je výběr nejvýhodnější nabídky uchazeče na služby: - komplexní zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby a stavebních prací „Kanalizace a čistírna odpadních vod, Dvůr Králové n.L., městská část Žireč“. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP bude vykonáván včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci projektu včetně zajištění součinnosti dodavatelských firem s přednostním cílem dodržovat časový harmonogram a zajistit i dodržení konečného termínu ukončení celé akce. Rozsah výkonu: seznámení se s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, územním rozhodnutím, stavebním povolením, závaznými stanovisky, obsahem vydaných správních rozhodnutí a s obsahem příslušných smluv, kontrola a posouzení správnosti a úplnosti projektové dokumentace a výkazu výměr, zpracované firmou P- AQUA, s.r.o. Hradec Králové, odevzdání a předání staveniště včetně protokolárního zápisu, kontrola stavby z hlediska prováděných prací (min. 3 x týdně – předpoklad min 8 hodin/týden), sledování dodržování všech podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (administrativní práce mimo stavbu, předpoklad – 3 hodiny/týden), sledování průběhu stavebních a montážních prací v průběhu výstavby a kontrola plnění harmonogramu prací, kontrola prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací – spolupráce s autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.), kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke stavebnímu povolení, okamžité informování příkazníka o všech závažných okolnostech, spolupráce při technickém řešení veškerých sporů, spolupráce s projektantem, zhotovitelem stavby a dodavateli technologií při navrhování opatření nebo při provádění odstranění případných závad projektu, kontrola prováděných prací v souladu s právními předpisy a ČSN, koordinace dodavatelů s cílem zajistit dodržení časového harmonogramu všech prací a především dodržení termínu předání celého díla, organizace kontrolních dnů v průběhu realizace stavby a pořizování zápisů, kontrola dodržování podmínek uvedených ve stavebním povolení, kontrola skutečně provedených prací v průběhu realizace – kontrola čerpání rozpočtu, která bude měsíčně předkládána k fakturaci díla, pravidelná kontrola stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem, příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání příkazci k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla, dohled nad odstraněním vad a nedodělků, kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, organizace předání a převzetí dokončené stavby včetně vyhotovení protokolárního zápisu, účast při závěrečné kontrolní prohlídce vypsané odborem výstavby, spolupráce při vyřizování požadavků poskytovatele dotačních prostředků na financování odkanalizování městské části Žireč, zajištění všech činností vyplývajících z výkonu funkce koordinátora BOZP |
| Součástí „Výzvy“ je vzor krycího listu, návrh příkazní smlouvy a projektová dokumentace kanalizace a ČOV ve stupni pro provádění stavby a projektová dokumentace pro přípojky splaškové kanalizace, obě zhotovené společností P - AQUA, s.r.o. Hradec Králové. |
| Platební podmínky |
| Veškeré provedené práce budou měsíčně účtovány (fakturovány). Zhotovitel předloží vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. |

| Doba a místo plnění |
| --- |
| Doba plnění | 01.10.2020 – 31.10.2022 dílčí plnění do 30.11.2020 – kontrola projektové dokumentace a výkazů výměr |
| Místo plnění | Dvůr Králové nad Labem, Žireč |
| Kvalifikační předpoklady uchazeče |
| Kvalifikační předpoklady | Účastník v rámci nabídky předloží v prosté kopii: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty k podání nabídky, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kopii dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Jedná se o osvědčení o autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ve znění pozdějších předpisů a o oprávnění k výkonu koordinátora BOZP, kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s poskytováním služeb v rámci plnění předmětu jeho činnosti tak, aby výše pojistné částky byla min. 300.000 Kč, uvedené kvalifikační předpoklady budou předloženy v prostých kopiích, v případě potřeby nebo nejasností bude vyžádáno doplnění, |
| Další podmínky prokazování kvalifikace | dále uchazeč prokazuje kvalifikaci předložením: min. 2 stavebních akcí obdobného charakteru, i rozsahu realizovaných v posledních sedmi letech, které svým finančním objemem stavebních prací překračují částku 20 mil. Kč bez DPH, zadavatel si před podpisem smlouvy může vyžádat originály dokumentů prokazujících kvalifikaci. Jejich nepředložení se považuje za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy a je důvodem pro uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí. |

| Obsah nabídky a její podání |
| --- |
| Obsah nabídky | nabídka musí být zadavateli podána písemně v českém jazyce a obsahovat: cenovou nabídku vč. DPH, reference s kontakty objednatelů, doplněný návrh příkazní smlouvy podepsaný statutárním zástupcem, nabídka bude podána v jednom vyhotovení, prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou této výzvy; dále uchazeč předloží dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dále předloží návrh smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace podepsaný statutárním zástupcem. |
| Podání nabídky | nabídka bude podána v uzavřené obálce označené alespoň názvem uchazeče a textem „Veřejná zakázka - "Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce při akci Kanalizace a čistírna odpadních vod, Dvůr Králové nad Labem, městská část Žireč" – NEOTVÍRAT“, místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka, čp. 38 (podatelna), a to v pracovní dny: PO, ST - 08:00 – 17:00, ÚT, ČT - 08:00 – 15:00, PA - 08:00 – 13:30 (hodin), otevírání obálek je neveřejné, nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (rozhodující je termín převzetí nabídky zadavatelem). |
| Začátek lhůty pro podání nabídek | 21.08.2020 |
| Konec lhůty pro podání nabídek | 15.09.2020 v 09:00 hod. |
| Zadávací lhůta | zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, tato lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byly otevřeny obálky s nabídkami, účastníkovi, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 kalendářních dnů. |

| Hodnocení nabídek |
| --- |
| Hodnotící kritérium | jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty. |
| Další podmínky a informace k veřejné zakázce |
| Další podmínky | náklady spojené s účastí účastníka v zadávacím řízení této veřejné zakázky nese účastník, uchazeči podané nabídky zůstávají u zadavatele a účastníkům se nevracejí, účastníci jsou oprávněni před podáním nabídky požadovat doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky; žádosti dle tohoto odstavce mohou být učiněny pouze písemnou formou přes podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nebo emailem na adresu fila.jan@mudk.cz, na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel, zadavatel zveřejní odpověď na žádost o vysvětlení v rámci zveřejnění dodatečných informací na profilu zadavatele na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/. Tímto způsobem uveřejní zadavatel dodatečné informace i z vlastního podnětu, variantní řešení není povoleno zadavatel je oprávněn kdykoliv v jeho průběhu zadávací řízení zrušit. |

Dvůr Králové nad Labem dne 21.08.2020

Ing. Ctirad Pokorný  v.r.  
vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku
a pověřený radou města jednat jménem zadavatele

Krycí list nabídky uchazeče

"Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce při akci Kanalizace a čistírna odpadních vod, Dvůr Králové nad Labem, městská část Žireč"

(veřejná zakázka malého rozsahu na služby)

| Identifikace uchazeče |
| --- |
| Název | * |
| Sídlo | * |
| IČ | * |
| DIČ | * |
| Bankovní spojení | * |
| Telefon | * |
| Ve věcech zadávacího řízení je za uchazeče oprávněn jednat |
| Jméno, příjmení, telefon, e-mail* |

Prohlášení uchazeče

Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena uvedená níže obsahuje celkové (veškeré) náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky. Uchazeč podpisem krycího listu a předložením nabídky zadavateli stvrzuje, že porozuměl všem požadavkům zadavatele, že jeho nabídka odpovídá zadávacím podmínkám, a že je plně způsobilý tuto nabídku realizovat!

| Nabídková cena |
| --- |
| nabídková cena včetně DPH za kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr | ……… Kč* |
| nabídková cena včetně DPH za výkon technického dozoru stavebníka | ……… Kč* |
| Nabídková cena včetně DPH za koordinátora BOZP | ……… Kč* |
| nabídková cena celkem včetně DPH | ……… Kč* |

………………………………………………………………….

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče*

Položky označené * vyplní uchazeč.